[image: image1.jpg]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Setor de Licitações

Rua XV de Novembro, 360 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3656-9813 E-mail: licitacao.cpl@mococa.sp.gov.br
Portal da Cidadania: www.portal.mococa.sp.gov.br
[image: image1.jpg]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PROCESSO Nº 1295 /2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, por intermédio do Departamento de Saúde, comunica aos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para contratação de empresa especializada no licenciamento de uso de (software) sistema de gestão informatizado para a rede municipal da saúde com método de implantação e pós-implantação orientados pelas melhores práticas em gerenciamento de projetos segundo dispõe o PMBOK do Instituto de Gerenciamento de Projetos – PMI ou similar, manutenção, suporte técnico, desenvolvimento de software e disponibilização de Datacenter profissional, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, em conformidade com as disposições contidas neste Edital, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e posteriores alterações, Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Complementar Federal nº 123/06 e Decreto Municipal nº 4.387/06 e demais legislações pertinentes.
I – OBJETO

 
1.1. Constitui objeto deste Pregão a contratação de empresa especializada no licenciamento de uso de (software) sistema de gestão informatizado para a rede municipal da saúde com método de implantação e pós-implantação orientados pelas melhores práticas em gerenciamento de projetos segundo dispõe o PMBOK do Instituto de Gerenciamento de Projetos – PMI ou similar, manutenção, suporte técnico, desenvolvimento de software e disponibilização de Datacenter profissional, para atendimento ao Departamento Municipal de Saúde, de acordo com as especificações e demais disposições do Anexo I (Termo de Referência) deste edital.

1.2. O valor estimado a ser pago pelo objeto da licitação é de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por mês, totalizando o valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) no período de 12 meses.
II – RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

2.1. O prazo final para recebimento dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL”, será até as 13:30 horas do dia 30 de julho de 2015, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Mococa, sito à Rua XV de Novembro, nº 360 - 3º andar.

2.2. A abertura do envelope nº 01 “PROPOSTA COMERCIAL” terá início às 13:40 horas do dia 30 de julho de 2015, na sala de Licitações Anexo, no mesmo endereço acima mencionado. 

2.3. Na hora e local indicado no subitem 2.1, serão observados os seguintes procedimentos pertinentes a este pregão:

2.3.1. Credenciamento dos representantes legais das empresas interessadas em participar do certame;

2.3.2. Abertura dos envelopes “proposta”;

2.3.3. Desclassificação das propostas que não atenderem às exigências essenciais deste edital e classificação provisória das demais em ordem crescente de preços unitários;

2.3.4. Abertura de oportunidade de oferecimento de lances verbais por item, aos representantes das empresas, cujas propostas estejam classificadas, no intervalo compreendido entre o menor preço e o preço superior àquele em até 10% (dez por cento);
2.3.5. Em não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem 2.3.4, poderão as empresas autoras das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos;

2.3.6. Condução de rodada de lances verbais, sempre a partir do representante da empresa com proposta de maior preço, em ordem decrescente de valor, respeitadas as sucessivas ordens de classificação provisória, até o momento em que não haja novos lances de preços menores aos já ofertados;

2.3.7. Classificação definitiva das propostas em ordem crescente de preços globais;

2.3.8. Não se admitirão lances iguais a preços já ofertados, forçando empate de valores; também não se admitirão lances ínfimos, assim considerados os inferiores ao equivalente a 1,00% (um por cento) do menor preço inicial obtido para o item, arredondado;

2.3.9. Abertura do envelope “documentação” apenas da(s) empresas, cuja(s), proposta(s) tenha(m) sido classificada(s) em primeiro lugar;

2.3.10. Habilitação ou inabilitação da(s) primeira(s) classificada(s) segunda(s); prosseguindo-se, se for o caso, com a abertura do envelope “documentação” da(s) segunda(s) classificada(s);

2.3.11. Proclamação da(s) empresa(s) vencedora(s) do certame pelo critério de julgamento definido no preâmbulo deste edital;

2.3.12. Realização da comprovação técnica (demonstração) do sistema de acordo com as especificações e demais disposições do Anexo I (Termo de Referência) deste edital.

2.3.13. Abertura de oportunidade aos presentes para que manifestem sua eventual intenção de interpor recurso, registrando-se em ata a síntese das razões de recorrer;

2.3.14. Encaminhamento dos autos do processo à autoridade competente para homologação e adjudicação do certame, na hipótese de não ter havido interposição de recursos.
III – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 3.1. Poderão participar deste pregão as empresas que:

 3.1.1. Tenham objeto social pertinente com o objeto licitado, e

 3.1.2. Atendam a todas as exigências deste edital.

 3.2. Será vedada a participação de empresas:

 3.2.1. Declaradas inidôneas para licitar e contratar com o poder público;

 
3.2.2. Suspensas de participar de licitações realizadas pela Prefeitura do Município de Mococa;

 3.2.3. Estejam em processo de falência ou recuperação judicial;

 3.2.4. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.
IV – AQUISIÇÃO DO EDITAL

 
4.1. O presente Edital poderá se obtido no Setor de Licitações sito à Rua XV de Novembro, 360, centro, Mococa SP, de segunda a sexta-feira, no horário de 12h00min às 17h00min, a partir do dia 20 de julho de 2015, até a data designada para a abertura do certame, mediante o recolhimento aos cofres públicos de pagamento referente ao fornecimento do Edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, a aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso (Lei 10.520/2002, artigo 5º, inciso III), ou pelo site da Prefeitura –  www.mococa.sp.gov.br
V – INFORMAÇÕES

5.1. As informações administrativas e técnicas relativas a este pregão poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações da 12:00 às 17:00 horas pelo telefone (19) 3656 9813.

VI – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

6.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação ao presente pregão, ou ainda para impugnar este edital, desde que o faça com antecedência de até 2 (dois) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas, observado o disposto no art. 41 parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

6.1.1. O pregoeiro deverá decidir sobre a impugnação, se possível, antes da abertura do certame.

6.1.2. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do pregão.

6.2. A impugnação, feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar deste pregão, até o trânsito em julgado da pertinente decisão.

VII - CREDENCIAMENTO 

7.1. No dia, horário e local estabelecido no preâmbulo deste edital, serão realizados, em sessão pública, o credenciamento dos representantes das licitantes e o recebimento e a abertura dos envelopes “proposta” e “documentação”.

 7.1.1. O instrumento de credenciamento constante do ANEX0 III do Edital e a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação ANEXO IV (que, inclusive, poderá ser preenchida na própria sessão pública pelo representante), deverão ser entregues ao Sr. Pregoeiro, juntamente com a cópia reprográfica do Ato Constitutivo ou Contrato Social da Licitante, acompanhada do documento de identidade de seu representante ou outro equivalente na forma da Lei, separadamente dos envelopes da Proposta Comercial e da Documentação de Habilitação.

7.1.2. Não será admitida a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte.

7.1.3. O credenciamento não se confunde com a entrega das propostas que deverá se efetivar nos termos do item 2.1 do Edital, ou seja, previamente ao credenciamento.

7.2. Aberta a sessão, o representante legal da licitante deverá credenciar-se junto ao Pregoeiro, devidamente munido de instrumento que o legitime a participar do pregão e de sua cédula de identidade ou outro documento equivalente.

7.2.1. O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:

7.2.1.1. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

7.2.1.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item “7.2.1.1”, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

7.2.2. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa, sob pena de exclusão sumária das representadas.

7.2.3. Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original, por cópia autenticada por cartório competente ou servidor da Administração Municipal de Mococa ou publicação em órgão da imprensa oficial, e serão retidos para oportuna juntada aos autos do competente processo administrativo.

7.2.4. Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados. A empresa que tenha apresentado proposta, mas não esteja devidamente representada, terá sua proposta acolhida, porém não poderá participar das rodadas de lances verbais.

VIII – APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E SEU CONTEÚDO

8.1. A empresa Licitante deverá entregar no Setor de Licitações e Contratos no horário estabelecido no 2.1., simultaneamente, 2 (dois) envelopes, fechados e indevassáveis, sendo:

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.2. Os envelopes deverão estar sobrescritos com a titulação de seu conteúdo, nome e endereço da empresa, número do pregão e número do processo administrativo.

8.2.2. Após a entrega dos envelopes, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro e equipe de apoio.

8.2.3. O envelope nº 1 conterá a proposta comercial, que deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, sem rasuras ou emendas, devendo seguir, preferencialmente, o modelo-padrão consistente do ANEXO II deste edital.

8.2.4. O preço cotado deverá incluir todos os tributos, taxas, encargos sociais, fretes, embalagens, seguros e quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto desta licitação.

8.2.5. A proposta, nos termos do item 8.1., deverá ser apresentada datilografada ou digitada, respeitado o vernáculo, sem emendas nem rasuras; ao final ser identificada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, neste caso, juntando-se a procuração, devendo conter:
8.2.6. Os preços mensais, líquidos, fixos, para a solução integrada proposta, expressos em moeda nacional corrente, em perfeito funcionamento, devendo constar na proposta o preço para serviço de implantação, pós-implantação e serviços básicos do sistema para o Departamento de Saúde e o valor global para o período de 12 (doze) meses;
8.2.7. A proposta de preço deverá indicar prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da entrega dos envelopes;

8.3. O envelope nº 2 deverá conter a documentação relativa à habilitação jurídica, à qualificação técnica, à qualificação econômico-financeira, à regularidade fiscal/trabalhista e ao cumprimento do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (Cf. modelo do ANEXO V), em conformidade com o previsto a seguir:

8.3.1. A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em:

8.3.1.1. Registro comercial, estatuto ou contrato social, com as respectivas alterações se houver, no caso de empresário individual;

8.3.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subseqüentes, ou ainda, a última alteração contratual, desde que consolidada, devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, a ata registrada da assembléia de eleição da diretoria;

8.3.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em exercício;

8.3.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.3.2. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira seguinte:


           8.3.2.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou por balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de três meses da data de apresentação da proposta;
8.3.2.1.1 Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (S/A - Sociedade Anônima):

a.1) publicados em Diário Oficial ou publicados em jornal de grande circulação; 

a.2) por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

b) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA) e sociedades regidas pela Lei Complementar Federal 123/2006 e suas alterações (Estatuto da ME e EPP):

 
b.1) por cópia do Balanço  Patrimonial e das Demonstrações Contábeis, extraídos do Livro Diário, juntamente com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente, assinado por contabilista habilitado e por representante legal da empresa.

c) Para as empresas licitantes que ainda não tenham 01 (um) ano de exercício social, deverá ser apresentado Balanço de Abertura, devidamente chancelado na Junta Comercial ou entidade equivalente, assinado por contabilista habilitado e por representante legal da empresa.

d) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

e) No caso de empresas obrigadas a utilização do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), estas deverão apresentar o balanço patrimonial devidamente acompanhado do seu recibo de transmissão.

f) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (ILG), Índice de endividamento (IE) e Índice de Liquidez Corrente (ILC), que deverão apresentar os valores resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) ( 1,00 ONDE:

ILG =  Ativo Circulante + ativo realizável a longo prazo

Passivo circulante + passivo exigível a longo prazo

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) ( 1,00 ONDE:

ILC = Ativo    Circulante    


                            Passivo Circulante

c) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE) ( 0,50 ONDE:

IE = Passivo circulante + passivo exigível a longo prazo

   Ativo total

g) Será considerada como boa situação financeira a obtenção de todos os índices acima;

h) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;

i) Caso o memorial não seja apresentado, o Pregoeiro reserva-se o direito de efetuar os cálculos;

8.3.2.2. Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não anterior a 90 (noventa) dias da sessão pública de pregão, se outro prazo não constar do documento conforme inciso II do art. 31 da Lei 8.666/93.

8.3.3. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista é a seguinte:

8.3.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

8.3.3.2 Cópia de inscrição no cadastro estadual de contribuintes da sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado, se for o caso;

8.3.3.3 Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, como segue:

8.3.3.3.1. Certidão Negativa de Débitos referentes a Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

8.3.3.3.2. Certidão Negativa de Débitos referente à Fazenda Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com a prestação licitada, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.3.3.3.3. Certidão Negativa de Débitos referentes a Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda ou Finanças, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.3.3.4. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviços (FGTS).
8.3.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 (CNDT).
8.3.3.6. Serão aceitas certidões positivas com efeitos de negativa e certidões positivas, que noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

8.3.4 A documentação relativa à qualificação técnica é a seguinte:
 
8.3.4.1. A Licitante interessada na participação deste certame deverá apresentar um ou mais atestado(s) de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto licitado, para cada um dos seguintes grupos de serviços:

 
8.3.4.2. Locação de sistema de gestão informatizado para a administração da rede municipal de saúde pública (emitido em nome da empresa licitante);

8.3.4.3. Serviço de implantação de sistema de gestão informatizado orientado pelas melhores práticas em gerenciamento de projetos segundo dispõe o PMBOK do Instituto de Gerenciamento de Projetos – PMI ou similar (emitido em nome da empresa licitante);
8.3.4.4. Serviço de pós-implantação de sistema de gestão informatizados orientado pelas melhores práticas em gerenciamento de projetos segundo dispõe o PMBOK do Instituto de Gerenciamento de Projetos – PMI ou similar (emitido em nome da empresa licitante);

8.3.4.5. Serviço de suporte técnico, abrangendo, migração de dados, capacitação e treinamento aos servidores públicos (usuários do sistema), manutenção de correções, atualizações e desenvolvimento de sistema (emitido em nome da empresa licitante);

8.3.4.6. Serviço de hospedagem do sistema aplicativo e banco de dados do software em Datacenter profissional (emitido em nome da empresa licitante);

8.3.4.7. Cada um dos grupos de serviços citados está relacionado às especificações e requisitos técnicos que normatizarão a prestação de serviços da empresa licitante vencedora. As referidas especificações e requisitos encontram-se descritos no Termo de Referência deste edital de licitação;

8.3.4.8. As empresas licitantes deverão indicar a qual dos itens de comprovação o(s) atestado(s) apresentado(s) se refere(m);

 
8.3.5. O cumprimento do disposto no art. 7 º, XXXIII, da Constituição Federal dar-se-á por meio de declaração, conforme Modelo do Anexo V, sob as penas da lei, emitida pelo proponente.

IX - DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 

9.1 No horário e local indicado no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima de 10 (dez) minutos. 

9.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão o Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo IV do Edital, e a declaração das microempresas e empresas de pequeno porte de que pretendem fazer uso dos benefícios estabelecidos pelos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2007, de acordo com modelo estabelecido no Anexo VI, e em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

9.2.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta 
comercial, estará encerrado o credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame devendo o Pregoeiro informar, se for o caso, a presença entre os licitantes de microempresas e empresas de pequeno porte que farão uso dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

9.3. A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

9.3.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

9.3.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 

9.4. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 

9.4.1. Para efeito de seleção será considerado o preço global de toda a solução integrada. 

9.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

9.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 

9.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 1% (um por cento) do último lance apresentado. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances, incidirá sobre o preço global da solução integrada.

9.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances. 

9.8. Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas, na ordem crescente dos valores, considerando-se para classificação o último preço ofertado. 

9.9.  No caso de empate, será adotado o seguinte procedimento:

9.9.1. Na situação em que duas ou mais empresas apresentarem o mesmo valor, e dentre elas estiver uma enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, esta será considerada vencedora (se dentre elas existirem duas ou mais empresas assim qualificadas, a classificação será decidida por sorteio).

9.9.2. Nas situações em que duas ou mais propostas de licitantes não enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem o mesmo valor, a classificação será decidida por sorteio, a ser realizado na própria sessão de julgamento do pregão.

9.9.3. Quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte forem de até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, desde que esta também não se enquadre nessas categorias, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, após convocada, poderá apresentar, na própria sessão de julgamento do pregão, no prazo de 05 (cinco) minutos, proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que o objeto será adjudicado em seu favor;

b) Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do tópico anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no item 9.9.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no limite estabelecido no item 9.9.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

9.10. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 

9.11. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 

9.12. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

9.13. Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas ANEXO I do presente edital, a vencedora do certame deverá apresentar em equipamento próprio, logo após a finalização dos lances, o atendimento de verificação de conformidade com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. 

9.14. A verificação de atendimento pelo objeto proposto pelas licitantes em suas propostas, às condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, se dará via demonstração prática dos mesmos. Poderão as licitantes, comparecer com técnicos devidamente capacitados para desenvolver as atividades de demonstração solicitadas.

9.15. O atendimento aos requisitos descritos no Anexo I será validado pela Equipe de Apoio do Pregão, formada, em parte, por representantes do Departamento de Saúde, interessados na contratação, os quais formalizarão relatório próprio, que integrará a ata da sessão do Pregão. 
9.16. A não demonstração de atendimento a quaisquer dos requisitos exigidos implicará na desclassificação imediata da proponente no certame, sujeitando, inclusive a mesma às penalidades previstas neste Edital.

9.17. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor. 

X – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS

10.1. Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original, por cópia autenticada por cartório competente ou servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, na forma da lei.

10.2. Todos os documentos expedidos pela licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.

10.3. Os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar de lei específica ou do próprio documento, será considerado o prazo de validade de 6 (seis) meses, a partir da data de sua expedição.

10.4. Os documentos emitidos vias internet poderão ser conferidos pelo Pregoeiro e equipe de apoio.

10.5. Os documentos apresentados para a habitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número de CNPJ. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.

10.6. No curso da licitação serão observadas para Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, as disposições determinadas pelos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123/2006.

10.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição.

10.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.9. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 10.8. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à ADMINISTRAÇÃO convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

XI - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES GERAIS 
11.1. A solução integrada deverá ser instalada pela contratada, após a assinatura do termo de contrato observado os prazos dos serviços deste edital e seus anexos. 
11.2. Todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento do objeto do termo de contrato correrão exclusivamente por conta da contratada, inclusive aquelas relacionadas com os programas em si, os serviços de instalação, funcionamento, conversão total de dados, apresentação, treinamento de pessoal, além dos deslocamentos, diárias, estadias, e, custo com pessoal para atendimentos técnicos “in-loco”, quando requisitado pela Prefeitura. 

11.3 Imediatamente após a assinatura do termo de contrato, a contratada deverá dar início aos trabalhos de acordo com as especificações e demais disposições do Anexo I (Termo de Referência) deste edital.
11.4. Constatadas irregularidades no funcionamento da solução integrada, a Prefeitura poderá determinar à contratada a correção da falha, devendo a nova solução ser adequada inteiramente ao exigido pelo edital, conforme prazo definido contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

11.4.1. No caso de recusa da empresa em corrigir o problema, na reincidência, ou mesmo em caso de ultrapassado o prazo concedido, a Prefeitura poderá, com fundamento nos artigos 77, e 78, I, II, III, IV, V, VII, e, VIII da Lei n.° 8.666/93, determinar a rescisão unilateral do contrato, e aplicar à contratada as penalidades legais definidas na cláusula XIV deste edital. 

11.5. São obrigações da contratada, além daquelas implícitas nas cláusulas do edital, anexos e termo de contrato: 

11.5.1. Prestar serviços de: Implantação, Pós-Implantação e Serviços Básicos de acordo com as especificações e demais disposições do Anexo I (Termo de Referência) deste edital.
11.5.2. Manter o técnico da CONTRATANTE, encarregado de acompanhar os trabalhos, a par do andamento do projeto, prestando-lhe todas as informações necessárias. 

11.5.3. Caso necessite, ministrar palestras e treinamento ao pessoal da CONTRATANTE, por ocasião da entrega da solução integrada. 

11.5.4. Na expiração contratual, fornecer à CONTRATANTE, cópias dos arquivos atualizados, os quais se destinarão à conversão para outro programa que venha a ser contratado. 

11.5.5. O fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições expressadas no edital, anexos e termo de contrato.

11.5.6. Manter sigilo absoluto das informações processadas. 

XII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E FUNCIONAMENTO 

12.1 - O objeto da presente licitação será recebido: 

12.1.1. provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação; 

12.1.2. definitivamente, após a verificação da qualidade e perfeito funcionamento do mesmo, e conseqüente aceitação. 

12.2. Será rejeitada no recebimento se a solução integrada fornecida e instalada com especificações diferentes das constantes do ANEXO I e das informadas na PROPOSTA, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos definidos no item 12.3 abaixo. 

 
12.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito à diferença no funcionamento, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

XIII - DA FORMA DE PAGAMENTO 

13. De acordo com as especificações e demais disposições do Anexo I (Termo de Referência) deste edital os pagamentos serão efetuados sempre no quinto dia útil do mês subsequente, sendo:
13.1.  O valor total do serviço de Implantação será pago em nove parcelas fixas a contar do 1° ao 09º mês de contrato;

13.2.  O valor do serviço de Pós-Implantação será mensal e pago a partir do 10° mês de contrato;

13.3. O valor do Serviço Básico do Sistema será mensal e pago a contar a partir do 1° mês de contrato;

13.4. Os serviços de Pós-Implantação e Serviços Básicos do Sistema poderão ser prorrogados, a critério das partes, nos limites estabelecidos na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações. Em havendo prorrogação, o preço será reajustado anualmente com base na variação do IPC da Fipe / IGP-M ou outro índice que venha a substituí-lo, tendo como referência o mês de apresentação da proposta. 
13.5. Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida nos itens anteriores. 

13.6. A Prefeitura não efetuará pagamento através de cobrança bancária; Os pagamentos serão efetuados nas modalidades “ordem de pagamento bancária” ou “duplicata em carteira”, devendo a adjudicatária indicar o número de sua conta corrente, agência e banco correspondente. 
XIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

14.1.  A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não atender a demonstração prática do objeto, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 

14.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias da ciência da homologação/adjudicação a ocorrer mediante publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções previstas, em multa pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida. 

14.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Prefeitura poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

14.3.1. advertência; 

14.3.2. multa indenizatória pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 

14.3.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

14.3.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 14.3.3 desta clausula . 

14.3.5. as sanções previstas acima, poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa previa do interessado, no respectivo processo, nos seguintes prazos: 

14.3.5.1. das sanções estabelecidas no item 14.3, subitens 14.3.1, 14.3.2 e 14.3.3, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da CONTRATADA; 

14.3.5.2. da sanção estabelecida no item 14.3, subitem 14.3.4, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo ser requerida a reabilitação 02 (dois) anos após a aplicação da pena; 

14.4. O atraso injustificado na instalação completa da solução integrada, correção de seu funcionamento, prestação de assistência técnica preventiva/corretiva e demais obrigações resultantes da presente contratação, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculada na proporção de 01% (um por cento) ao dia, sobre o valor total da contratação. 

14.5. Tudo o que for fornecido/instalado incorretamente e portanto não aceito, deverá ser substituído/corrigido, na especificação correta, no prazo previsto no item 11.3 deste edital; 

14.5.1. a não ocorrência de substituição no prazo definido, ensejará a aplicação da multa definida no item 14.3 deste edital. 

14.6.  As sanções previstas nos itens 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e subitens poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com circunstancias do caso concreto. 

14.7. O valor da multa será automaticamente descontado do pagamento a que a contratada tenha direito, originário de fornecimento anterior ou futuro; 

14.7.1. não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, atualizado, deverá ser pago pelo inadimplente na Tesouraria Municipal, na condição “à vista”. Na ocorrência do não pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 

XV - DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

15.1. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

15.1.1. As petições deverão ser protocoladas junto a Prefeitura Municipal de Mococa, na Seção de Protocolo (térreo), situado na Rua XV de Novembro, 360- Centro, dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 01 (um) dia útil. 

15.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

15.1.3. Em caso de alteração no texto do edital e de seus anexos, que afete a formulação das propostas, o prazo de divulgação será restituído na íntegra. 

14.2. Nos eventuais atos de impugnações, o interessado deverá obedecer o procedimento abaixo: 

15.2.1.somente serão válidos os documentos originais; 

15.2.2. Quando encaminhados via FAC-SÍMILE, esses documentos serão válidos por até 24 (vinte e quatro) horas, tempo que o interessado deverá protocolar os documentos originais junto à Prefeitura Municipal; 

14.2.3. Os documentos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Mococa na Rua Xv de Novembro, 360 – Centro;

15.2.4. Não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor dos citados documentos. 

XVI – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
16.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério das partes, nos limites estabelecidos na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações.

XVII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento do Departamento de Saúde (3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica) do exercício de 2015/2016.

XVIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. A apresentação de proposta implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital, não podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato convocatório ou das disposições legais aplicáveis à espécie para furtar-se ao cumprimento de suas obrigações.

18.2. O presente pregão poderá ser anulado ou revogado, nas hipóteses previstas em Lei, sem que tenham as Licitantes direito a qualquer indenização, observado o disposto no art. 49 a Lei Federal nº 8.666/93.

18.3. Com fundamento na norma do art. 43, parágrafo 3º, da Lei Federal nº 8.666/93, e artigo da Lei nº 10.520/02
é facultada ao pregoeiro e equipe de apoio, em qualquer fase de licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

18.4. Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pelo Pregoeiro.


18.5. As normas deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição da habilitação da licitante, nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de qualquer licitante.

18.6. Integram o presente Edital:


18.6.1. Anexo I: Termo de referência 
18.6.2. Anexo II: Modelo para Proposta
18.6.3. Anexo III: Modelo referencial de instrumento de credenciamento 
18.6.4. Anexo IV: Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
18.6.5. Anexo V: Modelo de declaração de regularidade para com o ministério do trabalho;

18.6.6. Anexo VI: Modelo de declaração de microempresas ou empresa de pequeno porte;

18.6.7. Anexo VII: Minuta de Contrato
Mococa-SP, 17 de julho de 2.015.
_______________________________________

MARIA EDNA GOMES MAZIERO

Prefeita Municipal

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Contratação de empresa especializada no licenciamento de uso de (software) sistema de gestão informatizado para a rede municipal da saúde com método de implantação e pós-implantação orientados pelas melhores práticas em gerenciamento de projetos segundo dispõe o PMBOK do Instituto de Gerenciamento de Projetos – PMI ou similar, manutenção, suporte técnico, desenvolvimento de software e disponibilização de Datacenter profissional.

1.1. DETALHAMENTO DO OBJETO

Este projeto objetiva o licenciamento de uso por prazo determinado de (software) sistema de gestão informatizado para a rede municipal da saúde com método de implantação e pós-implantação orientados pelas melhores práticas em gerenciamento de projetos segundo dispõe o PMBOK do Instituto de Gerenciamento de Projetos – PMI ou similar, manutenção, suporte técnico, desenvolvimento de software e disponibilização de Datacenter profissional destinado a atender as necessidades da rede municipal da saúde deste município dotando-a de recursos tecnológicos, servidores públicos capacitados, otimização de trabalho resultando no controle dos serviços prestados aos cidadãos.

Para o desdobramento integral deste projeto a Contratada deverá observar as regras e atividades estruturantes de cada um dos elementos abaixo:
a) Serviço de Gestão de Implantação - Consiste na execução das regras e atividades descrita no Anexo I – A, para colocar o sistema em operação nas áreas administrativas e unidades da saúde.

b) Serviço de Gestão Pós Implantação - Consiste na execução das regras e atividades descrita no Anexo I – B, para colocar em operação os serviços continuados nas áreas administrativas e unidades da saúde.

c) Serviços Básicos - Consiste na execução das regras e atividades descrita no Anexo I – C, referente aos serviços estruturantes e contínuos para o funcionamento do sistema de gestão informatizado.

d) Detalhamento Tecnológico -  consiste no pleno atendimento de todos os requisitos solicitados descrito no Anexo I – D, referente à tecnologia e requisitos estruturante em que o sistema de gestão informatizado deverá se apresentar.

e) Recursos Humanos do Projeto -  consiste no pleno atendimento de todos os requisitos solicitados descrito no Anexo I – E, referente as responsabilidades e coordenação do desdobramento prático de cada serviço previsto neste projeto.

f) Macro cronograma -  consiste na macro definição da regra descrita no Anexo I – F, referente a dinâmica das entregas dos trabalhos previsto neste projeto.

g) Prova de Conceito -  consiste na macro definição da regra descrita no Anexo I – G, referente a verificação técnica criteriosa em que a Contratante irá aplicar a Contratada durante a condução licitatória.

2. JUSTIFICATIVA

As novas configurações econômicas que estão sendo delineada, a crise econômica generalizada, a crise administrativa do Estado, a competitividade e a própria importância das atividades diárias têm gerado um movimento mundial que busca o aprimoramento dos seus modelos de gestão, com foco na sustentabilidade, eficiência e economicidade dos recursos disponíveis.

A busca da transparência na vida pública e do amplo acesso dos cidadãos aos serviços e informação produzida ou gerida pelo Poder Público é uma das principais marcas das verdadeiras democracias modernas e, graças ao que se tornou possível com o desenvolvimento tecnológico atual, veio a proporcionar a realização, no século 21, de uma forma de democracia contemporânea que nos aproxima, de certo modo e até certo ponto, daquele ideal clássico da democracia direta. Tal movimento permite que o poder público seja exercido de forma aberta e à vista dos cidadãos, que podem, dessa forma, influir, acompanhar, avaliar e auxiliar no controle da gestão daquilo que é do interesse de todos. 

A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação veio coroar e consolidar o processo de transparência conduzido, no Brasil, pelo Governo Federal nos últimos dez anos. A Lei avança no conceito de transparência para considerá-la não somente como uma forma de inibir a prática de más condutas e prevenir a corrupção, mas também como uma ferramenta poderosa para a melhoria da gestão pública e da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Esta municipalidade instituiu um novo paradigma para esta Administração Pública ao estabelecer que o “acesso é a regra e o sigilo é a exceção”, sendo dever captar e gerir as demandas advindas das necessidades da sociedade. 

Ao regulamentar o inciso XXXIII do art. 5º, inciso II do § 3º do art. 37 e § 2º do art. 216 da Constituição Federal, a Lei de Acesso à Informação estabelece as bases para que a transparência passe a realizar-se por suas duas formas possíveis e desejáveis: a transparência ativa ou espontânea (representada pelas informações dos serviços que os municípios deve disponibilizar espontaneamente a todos, independentemente de pedido), e a transparência passiva (entendida como a que resulta do atendimento às demandas individuais de acesso a determinada informação específica dos serviços prestados).

Em realidade esta organização pública mais precisamente nos serviços em saúde prestados ao cidadão vem buscando melhorar sua capacidade de empregar seus recursos de forma mais eficiente impactando não apenas nos resultados de um melhor acolhimento ao cidadão mas também em ampliar sua capacidade de sobrevivência no contexto administrativo público, mas o atual modelo de gestão aplicado por esta municipalidade tem sido incapaz de acompanhar a evolução pela qual passa as diretrizes públicas brasileira em seus aspectos: legais, transparência, tecnológicos e mercadológicos, que buscam atendimentos de qualidade com baixo custo. 

Neste olhar foi constatado por este governo municipal em seus setores e unidades de saúde uma pequena parcela dos serviços apresentam simples sistemas isolados sem sincronia real time com a grande totalidade dos serviços oferecidos a população, demonstrando desta maneira uma cadeia de valor incapaz de atender os preceitos integrativos e evolutivos inviabilizando leituras de medição dos indicadores dos serviços prestados comprometendo sensivelmente a qualidade das análises e resoluções gerenciais do controle interno. 

Assim se faz necessário a implementação de um processo sistêmico mais complexo com método de implantação, pós-implantação que disponibilize monitoramento do trabalho diário enquadramento dos serviços prestados nos preceitos da Lei de Acesso a Informação e apoio ao fortalecimento do plano estratégico municipal nas visões administrativa, financeira, da transparência e do incremento da qualidade dos serviços oferecidos à sociedade.

São muitos os desafios a enfrentar, mas, como veremos a seguir o sucesso do projeto está diretamente ligado ao comprometimento entre as partes interessadas (Contratante e Contratada) tendo o trabalho prático estruturado em metodologia de gestão de projetos com enfoque nas entregas dos pacotes de trabalho com a máxima qualidade dentro das regras e prazos definidos.

3. INFORMAÇÕES DE APOIO

O município por apresentar bom índice de crescimento econômico e por estar localizado bem próximo a uma grande regional, atrai pessoas de todas as regiões para trabalharem e residirem na cidade, estruturado da seguinte maneira:

	Mococa --- Código: 3530508

	Síntese das Informações 

	Área da unidade territorial
	854,84
	km²

	Estabelecimentos de Saúde SUS
	14
	estabelecimentos

	Matrícula - Ensino fundamental – 2012
	8.686
	matrículas

	Matrícula - Ensino médio – 2012
	3.004
	matrículas

	Número de unidades locais
	2.741
	unidades

	Pessoal ocupado total
	20.295
	pessoas

	PIB per capita a preços correntes – 2012
	22.089,75
	reais

	População residente 
	66.290
	pessoas

	População residente – Homens
	33.059
	pessoas

	População residente – Mulheres
	33.231
	pessoas

	População residente alfabetizada
	58.158
	pessoas

	População residente que frequentava creche ou escola 
	18.770
	pessoas

	População residente, religião católica apostólica romana
	51.154
	pessoas

	População residente, religião espírita
	686
	pessoas

	População residente, religião evangélicas
	10.820
	pessoas

	Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio – Rural
	1.630,56
	reais

	Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio – Urbana
	2.951,88
	reais

	Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes – Rural
	466,67
	reais

	Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes – Urbana
	575
	reais

	Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010)
	0,762
	 


	Censo Demográfico 2010

	População residente
	66.290
	pessoas

	População residente urbana
	61.149
	pessoas

	População residente rural
	5.141
	pessoas

	Homens
	33.059
	homens

	Homens na área urbana
	30.308
	homens

	Homens na área rural
	2.751
	homens

	Mulheres
	33.231
	mulheres

	Mulheres na área urbana
	30.841
	mulheres

	Mulheres na área rural
	2.390
	mulheres

	Homens de menos de 1 ano de idade
	389
	homens

	Homens de 1 a 4 anos de idade
	1.614
	homens

	Homens de 5 a 9 anos de idade
	2.228
	homens

	Homens de 10 a 14 anos de idade
	2.607
	homens

	Homens de 15 a 19 anos de idade
	2.884
	homens

	Homens de 20 a 24 anos de idade
	2.852
	homens

	Homens de 25 a 29 anos de idade
	2.923
	homens

	Homens de 30 a 34 anos de idade
	2.575
	homens

	Homens de 35 a 39 anos de idade
	2.412
	homens

	Homens de 40 a 44 anos de idade
	2.234
	homens

	Homens de 45 a 49 anos de idade
	2.238
	homens

	Homens de 50 a 54 anos de idade
	2.127
	homens

	Homens de 55 a 59 anos de idade
	1.767
	homens

	Homens de 60 a 64 anos de idade
	1.416
	homens

	Homens de 65 a 69 anos de idade
	1.025
	homens

	Homens de 70 a 74 anos de idade
	758
	homens

	Homens de 75 a 79 anos de idade
	520
	homens

	Homens de 80 a 84 anos de idade
	319
	homens

	Homens de 85 a 89 anos de idade
	122
	homens

	Homens de 90 a 94 anos de idade
	39
	homens

	Homens de 95 a 99 anos de idade
	7
	homens

	Homens de 100 anos ou mais de idade
	3
	homens

	Mulheres de menos de 1 ano de idade
	378
	mulheres

	Mulheres de 1 a 4 anos de idade
	1.555
	mulheres

	Mulheres de 5 a 9 anos de idade
	2.123
	mulheres

	Mulheres de 10 a 14 anos de idade
	2.431
	mulheres

	Mulheres de 15 a 19 anos de idade
	2.623
	mulheres

	Mulheres de 20 a 24 anos de idade
	2.640
	mulheres

	Mulheres de 25 a 29 anos de idade
	2.786
	mulheres

	Mulheres de 30 a 34 anos de idade
	2.608
	mulheres

	Mulheres de 35 a 39 anos de idade
	2.356
	mulheres

	Mulheres de 40 a 44 anos de idade
	2.366
	mulheres

	Mulheres de 45 a 49 anos de idade
	2.322
	mulheres

	Mulheres de 50 a 54 anos de idade
	2.235
	mulheres

	Mulheres de 55 a 59 anos de idade
	1.857
	mulheres

	Mulheres de 60 a 64 anos de idade
	1.494
	mulheres

	Mulheres de 65 a 69 anos de idade
	1.129
	mulheres

	Mulheres de 70 a 74 anos de idade
	858
	mulheres

	Mulheres de 75 a 79 anos de idade
	688
	mulheres

	Mulheres de 80 a 84 anos de idade
	455
	mulheres

	Mulheres de 85 a 89 anos de idade
	209
	mulheres

	Mulheres de 90 a 94 anos de idade
	95
	mulheres

	Mulheres de 95 a 99 anos de idade
	21
	mulheres

	Mulheres de 100 anos ou mais de idade
	2
	mulheres

	Domicílios recenseados
	23.864
	domicílios

	Domicílios particulares ocupados
	20.306
	domicílios

	Domicílios particulares ocupados com entrevista realizada
	20.297
	domicílios

	Domicílios particulares ocupados sem entrevista realizada
	9
	domicílios

	Domicílios particulares não ocupados
	3.531
	domicílios

	Domicílios particulares não ocupados de uso ocasional
	1.435
	domicílios

	Domicílios particulares não ocupados vagos
	2.096
	domicílios

	Domicílios coletivos
	27
	domicílios

	Domicílios coletivos com morador
	15
	domicílios

	Domicílios coletivos sem morador
	12
	domicílios

	Média de moradores em domicílios particulares ocupados
	3,24
	moradores


Fonte: http://www.ibge.gov.br
Para suprir a atual demanda dos serviços prestados ao contingente populacional o município conta com a seguinte quantidade de profissionais, colaboradores diretos e indiretos que deverão ser geridos e disponibilizados acesso sistêmico:

	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS

	450


Fonte: Governo Municipal.
Os serviços estão alocados nas seguintes unidades prestadoras de serviço: 

	Mantidos

	CNES
	Nome Fantasia
	Razão Social

	6384471
	SMS SP SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL DA SAUDE DE MOCOCA

	6399045
	CENTRAL DE REGULACAO AVALIACAO CONTROLE E AUDITORA MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	6535941
	LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LPD MOCOCA
	LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LPD

	6587615
	SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITOS SVO MOCOCA
	SERV DE VERIF DE OBITO E ESCLARECIMENTO DA CAUSA MORTIS

	2072157
	NAI DR VITAL DIAS PORTO DE MOCOCA MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	2025108
	PSF DR HUMBERTO CUNALI MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	2044714
	PSF SR ANTONIO CARLOS MASSARO MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	2025094
	PSF DR JACINTHO TALIBERTI MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	2025140
	RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA I
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	2035375
	NUCLEO DE AT INTEG A SAUD DR GASTAO DE P LEITAO MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	2054906
	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAUDE PPA MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	3486362
	RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA III MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	3486370
	RESIDENCIA TERAPEUTICA MISTA IV 24 HORAS MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	2056054
	NUCLEO DE ASSIST INT SR AUGUSTO TREVIZANE MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	2048949
	PSF CARMO PRICOLI CENTRO DE SAUDE MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	2035367
	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE MOCOCA MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	3349675
	APAE DE MOCOCA MOCOCA
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MOCOCA

	2705230
	SUCEN SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	6830145
	CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICAS MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	6709540
	CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL MOCOCA
	CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL

	2071681
	CENTRO DE SAUDE II DR JOSE PAIONE MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	3881156
	PSF MARIA MAGDALENA TALIBERTI CUNALI MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	2025159
	OFICINA TERAPEUTICA MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	6428304
	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL II CAPS II MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	3470652
	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD III MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	7118864
	FARMACIA CENTRAL MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	7083548
	RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA II MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	7083564
	RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA VI MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL D EMOCOCA

	7083572
	RESIDENCIA TERAPEUTICA MISTA V 24 HORAS MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	6387853
	CENTRO DE SAUDE II DR JOSE PAIONE MOCOCA TRAILER
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	6847420
	SINTI SAUDE INTEGRAL DO IDOSO MOCOCA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	7029667
	USB SAMU 192 MOCOCA
	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU

	6993850
	NAI VILA LAMBARI
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

	TOTAL DE 33 UNIDADES DE SAÚDE


Fonte: CNES.
Como demonstrado, o município possui uma considerável rede prestadora de serviços, devendo a Contratada utilizar a seguinte infraestrutura tecnológica disponível:  

	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
	QDE

	Computadores
	120

	Impressoras Laser
	32

	Impressoras Multifuncionais
	8

	Impressoras Jato de Tinta
	13

	Internet nas Unidades – banda larga básica
	sim


Fonte: Governo Municipal.
ANEXO I – A

SERVIÇO DE GESTÃO DE IMPLANTAÇÃO

1. INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INFORMATIZADO

A instalação consiste na disponibilização do sistema via online para a posterior preparação, cadastramento, parametrização e capacitação dos usuários finais, visando a operacionalização do sistema, compreendendo uma das fases de implantação do sistema de gestão informatizado detalhado no item “1.1” no Anexo I – A.

A implantação do sistema consiste na preparação do sistema informatizado e da equipe de profissionais por parte da Contratante e da Contratada, visando sua entrada em produção para uso nas unidades de saúde, estando suas fases contidas no Plano de Gestão de Projeto.

1.1. Implantação do Sistema de Gestão Informatizado

Para a execução do projeto de implantação do sistema de gestão informatizado, a Contratada deverá apresentar Plano de Gestão do Projeto que estabelece as regras e responsabilidades das partes (Contratada e Contratante) para a efetiva entrega do projeto no cronograma estabelecido.

O Plano de Gestão do Projeto voltado para a instalação e implantação do sistema de gestão informatizado deverá, minimamente, conter e de forma detalhada:

a) As estratégias para realização do Kick-Off do Projeto;

b) A EAP – Estrutura Analítica do Projeto, contendo as entregas de cada pacote de trabalho de forma detalhada;

c) A lista dos pacotes de trabalho (no mínimo os citados no item “d” a seguir), caracterizando, detalhadamente, as suas entregas ou subprodutos do projeto, representando o dicionário da EAP;

d) Os seguintes pacotes de trabalho:

i) Planejamento: Contempla a realização e entrega de todo o planejamento do trabalho.

ii) Infraestrutura de Apoio: Contempla a identificação e acompanhamento da entrega da infraestrutura necessária para que os consultores da Contratada possam executar as suas atividades na Contratante.

iii) Infraestrutura de Capacitação: Contempla a identificação e acompanhamento da entrega da infraestrutura necessária para realização das capacitações de cadastro de tabelas e execução de rotina/operacionais.

iv) Lista de Cadastros Prioritários: Contempla a disponibilização, pela Contratada, da lista de cadastros prioritários e seus campos correspondentes para o funcionamento adequado do sistema para posterior identificação dos responsáveis pelos cadastros junto à Contratante.

v) Lista de Informações Preliminares: Contempla a lista de pré-requisitos e/ou ações que a Contratante deverá providenciar para posterior input no sistema.

vi) Infraestrutura para Realização do Kick-Off: Contempla a disponibilização da infraestrutura necessária para a realização da reunião de abertura do projeto.

vii) Plano de Gestão do Projeto: Contempla o plano de gestão do projeto que será parte integrante do contrato firmado entre Contratante e Contratada.

viii) Instalação: Contempla as atividades que serão executadas para a disponibilização da tecnologia para a posterior preparação, cadastramento, parametrização e capacitação dos usuários finais, visando posterior operacionalização do sistema.

ix) Entendimento dos Processos para a Implantação de Sistema: Contempla a realização de entrevistas com as áreas para conhecimento da sistemática de execução das atividades nas diversas unidades prestadoras de serviços, com a obrigatória documentação do modus operandi vigente que será submetida à aprovação dos responsáveis pelas referidas unidades e gestor do projeto por parte da Contratante.

x) Parametrização: Contempla a configuração e documentação desta (prints de tela), demonstrando como o sistema será operacionalizado quando da entrada em produção.

xi) Migração: Contempla a identificação, acompanhamento, entrega e validação de todas as migrações identificadas no projeto.

xii) Integração: Contempla a identificação, acompanhamento, entrega e validação de todas as integrações identificadas no projeto.

xiii) Customização: Contempla a identificação, priorização, acompanhamento, entrega de todas as customizações identificadas no projeto.

xiv) Cargas Externas: Contempla a apresentação de todas as cargas externas que a Contratada e a Contratante deverão providenciar antecipadamente e dentro do cronograma para inserção no sistema de gestão integrado.

xv) Cadastros: Contempla o plano de organização e capacitação da realização prática dos cadastros de tabelas dos usuários que ficarão responsáveis por essa atividade (cadastramento das tabelas no sistema informatizado), devendo conter o mecanismo de acompanhamento e controle de realização dessa atividade para evitar o atraso na entrega dos cadastros por parte da Contratante. A qualidade da capacitação deverá ser avaliada por cada participante em formulário padrão a ser disponibilizado pela Contratada.

xvi) Manuais: Contempla a confecção dos manuais de operação do sistema, segundo a parametrização definida para as áreas envolvidas nas unidades prestadoras de serviço, tendo em vista os seus processos de trabalho, para posterior aprovação da usabilidade de cada manual pelo gestor do projeto por parte da Contratante.

xvii) Capacitação ao Usuário Final: Contempla o plano de organização e realização da capacitação operacional prática dos usuários finais que executarão as atividades de rotina nas unidades prestadoras de serviços, devendo conter o mecanismo de acompanhamento e controle de realização dessa atividade. A qualidade da capacitação deverá ser avaliada por cada participante em formulário padrão a ser disponibilizado pela Contratada.

xviii) Simulação: Contempla o plano de simulação estruturado segundo a realidade de operação definida no sistema e configurado para as unidades prestadoras de serviços, visando posterior disponibilização do mesmo (plano de simulação) aos usuários finais para que possam simular/treinar a execução da operação que será executada no sistema, após a sua entrada em produção, além dos mecanismos de acompanhamento e controle da efetiva realização da simulação pelos usuários finais.

xix) Plano de Entrada em Produção: Contempla a apresentação detalhada do planejamento para entrada em produção com as atividades obrigatórias que são necessárias antes, durante e imediatamente após a efetiva entrada em produção do sistema. O plano de entrada em produção deverá ser aprovado pelo Comitê de Gestão do Projeto.

xx) Acompanhamento da Entrada em Produção: Contempla as atividades que serão executadas nos primeiros cinco dias, contados a partir da entrada em produção do sistema nas unidades prestadoras de serviços.

xxi) Critérios de Encerramento do Projeto (Por Fases/Por Pacotes de Trabalho e Global): Contempla o plano de encerramento do projeto por fases (pacotes de trabalho) e global, comprovando a efetiva entrega dos serviços contratados junto ao fornecedor pela Contratante. Os termos de encerramento somente serão aceitos com a devida aprovação do gerente de projeto da Contratada (por Termo de Encerramento por Fase e o Termo de Encerramento Global) e pela equipe gestora da Contratante (somente o Termo de Encerramento Global).

e) As responsabilidades das partes em todas as fases do projeto ou em cada pacote de trabalho da EAP;

f) Os riscos preliminarmente identificados e os planos de respostas a esses riscos que garantam a entrega do projeto no prazo pactuado;

g) Os procedimentos para realização de reuniões de acompanhamento do projeto nos níveis operacional, tático e estratégico, destacando a periodicidade necessária: 1) Reuniões entre os gerentes de projetos; 2) Reuniões para apresentação do Status Report do Projeto; 3) Reuniões para execução do Projeto;

h) O cronograma para execução do projeto;

i) As regras de solicitação de mudança no projeto;

j) Documentação das expectativas identificadas das diversas áreas envolvidas (partes interessadas no projeto);

k) A sistemática de gerenciamento e comprovação de entrega das expectativas documentadas das diversas áreas envolvidas (partes interessadas no projeto).

1.2. Avaliação Continuada da Qualidade das Entregas e da Execução do Projeto

Além dos demais critérios de comunicação do projeto que constará do Plano de Gestão do Projeto, com ênfase constantes dos itens “a” e “g” do tópico “1.1.” do Anexo I – A, a Contratante avaliará a qualidade das entregas do projeto, por meio do seu gerente de projetos, com a observância rigorosa dos seguintes critérios que serão adotados para cada pacote de trabalho:

a) Planejamento: 

Critérios de Aceitação do Pacote de Trabalho:

i) Esboço preliminar do projeto para avaliação da Contratante entregue dentro do cronograma do projeto.

ii) Listagem de atividades executadas pela Contratada para comprovação e aprovação dos serviços executados nas áreas envolvidas pela Contratante.

b) Infraestrutura de Apoio: 

Critérios de Aceitação do Pacote de Trabalho:

i) Documentação formal entregue pela Contratante à Contratada com a indicação da infraestrutura necessária para os consultores da Contratada executar os serviços de implantação e que, no entendimento, é de responsabilidade da Contratante.

ii) E-mail do Gerente de Projeto da Contratante, aprovando a infraestrutura solicitada pela Contratada.

iii) Listagem de atividades executadas pela Contratada para comprovação e aprovação dos serviços executados nas áreas envolvidas pela Contratante.

c) Infraestrutura de Capacitação:

Critérios de Aceitação do Pacote de Trabalho:

i) Documentação formal entregue pela Contratada à Contratante com a indicação da infraestrutura necessária para os consultores executar os serviços de implantação e que, no entendimento, é de responsabilidade da Contratante.

ii) E-mail do Gerente de Projeto da Contratante, aprovando a infraestrutura solicitada pela Contratada.

iii) Listagem de atividades executadas pela Contratada para comprovação e aprovação dos serviços executados nas áreas envolvidas pela Contratante.

d) Lista de Cadastros Prioritários:

Critérios de Aceitação do Pacote de Trabalho:

i) Documentação formal entregue pela Contratante com a listagem dos cadastros (e seus campos correspondentes) considerados prioritários que deverão ser organizados e preparados previamente pela Contratada e antes da data definida para a realização prática da capacitação em cadastramento de tabelas.

ii) Listagem de atividades executadas pela Contratada para comprovação e aprovação dos serviços executados nas áreas envolvidas pela Contratante.

e) Lista de Informações Preliminares: 

Critérios de Aceitação do Pacote de Trabalho:

i) Documentação formal entregue pela Contratada com a listagem de todas as definições e as regras que serão necessárias que deverão ser organizadas e preparadas previamente para o fiel cumprimento do cronograma.

ii) Listagem de atividades executadas pela Contratada para comprovação e aprovação dos serviços executados nas áreas envolvidas pela Contratante.

f) Infraestrutura para Realização do Kick-Off: 
Critérios de Aceitação do Pacote de Trabalho:

i) Documentação formal entregue pela Contratada à Contratante com a indicação da infraestrutura necessária para a realização do evento de abertura.

ii) E-mail do Gerente de Projeto da Contratante, aprovando a infraestrutura solicitada pela Contratada.

iii) Listagem de atividades executadas pela Contratada para comprovação e aprovação dos serviços executados nas áreas envolvidas pela Contratante.

g) Plano de Gestão do Projeto: 

Critérios de Aceitação do Pacote de Trabalho:

i) Documento Plano de Gestão do Projeto e seus anexos assinado pela Contratada e Contratante, constando todas as “regras do jogo” do projeto.

ii) Listagem de atividades executadas pela Contratada para comprovação e aprovação dos serviços executados nas áreas envolvidas pela Contratante.

h) Instalação: 

Critérios de Aceitação do Pacote de Trabalho:

i) Sistema instalado em Datacenter como ambiente primário e administrado pela Contratada e disponível para acesso aos usuários nas unidades/áreas envolvidas entregue dentro do cronograma do projeto.

ii) Comprovação em documento formal de que a instalação do sistema foi concluída, com a assinatura do Gerente de Projetos da Contratante.

iii) Listagem de atividades executadas pela Contratada para comprovação e aprovação dos serviços executados nas áreas envolvidas pela Contratante.

i) Entendimento dos Processos para a Implantação de Sistema: 

Critérios de Aceitação do Pacote de Trabalho:

i) Levantamento da rotina atual detalhada e documentada, validada e assinada pela área (por área participante do levantamento);

ii) Especificação de Customização, Migração e/ou Integração identificada e documentada;

iii) Documentação formal com a indicação da infraestrutura lógica e física (hardware e softwares) necessárias para o funcionamento do sistema em cada unidade mapeada para que a Contratante providencie a devida aquisição no prazo do cronograma formalizado;

iv) Listagem de atividades executadas pela Contratada para comprovação e aprovação dos serviços executados nas áreas envolvidas pela Contratante.

j) Parametrização: 

Critérios de Aceitação do Pacote de Trabalho:

i) Documentação formal da parametrização efetuada, indicando tela a tela do sistema a forma de execução da rotina (parametrizada) para a unidade/área envolvida.

ii) Listagem de atividades executadas pela Contratada para comprovação e aprovação dos serviços executados nas áreas envolvidas pela Contratante.

k) Migração:

Critérios de Aceitação do Pacote de Trabalho:

i) Consiste na execução das atividades de transferência de dados de um sistema em operação para o sistema contratado que será posto em operação.

ii) A migração de dados poderá ter a sua base de origem em várias formas que deverá ser adaptada pela contratada para possibilitar a posterior inserção de dados no sistema.

iii) Definição entre as partes para a confecção da documentação formal que indicará os critérios das atividades e responsabilidades das partes (Contratante e Contratada) para a realização da atividade de migração.

iv) Atividade analítica de viabilidade técnica com observância de laudo técnico de avaliação a ser elaborado pela Contratada, com a indicação do nível de aceitação dos dados analisados referente as consistências, inconsistência e irregularidades diagnosticadas, constando a aprovação do Gerente de Projetos da Contratante.

v) Listagem de atividades executadas pela Contratada para comprovação e aprovação dos serviços executados nas áreas envolvidas pela Contratante.

vi) A conclusão desta etapa deverá atender prazo limite de 60 dias contado a partir do aceite de laudo técnico entre as partes.

l) Integração: 

Critérios de Aceitação do Pacote de Trabalho:

i) Consiste na execução das atividades de estabelecimento de comunicação entre sistemas diversos em operação na Contratante com o sistema contratado.

ii) A Contratante em conjunto com a Contratada planejará e identificará as necessidades de integração de sistemas, considerando sempre as condições técnicas envolvidas. Em caso de necessidade de integração com sistemas de terceiros, caberá à Contratante o estabelecimento de comunicação com o terceiro para viabilizar a realização dos serviços.

iii) Documentação formal indicando os critérios de realização da integração de sistemas e as responsabilidades das partes (Contratante e Contratada) para a realização da atividade de integração.

iv) Listagem de atividades executada pela contratante comprovação e aprovação dos serviços executados pela Contratante.

m) Customização: 

Critérios de Aceitação do Pacote de Trabalho:

i) Documentação formal indicando os critérios de realização da customização e as responsabilidades das partes (Contratante e Contratada) para a realização da atividade de customização.

ii) Listagem de atividades executadas pela Contratada para comprovação e aprovação dos serviços executados nas áreas envolvidas pela Contratante.

n) Cargas Externas: 

Critérios de Aceitação do Pacote de Trabalho:

i) Documentação formal com a indicação de todas as cargas externas que o sistema necessita, inclusive com as responsabilidades das partes (Contratante e Contratada) para a realização da atividade.

ii) Listagem de atividades executadas pela Contratada para comprovação e aprovação dos serviços executados nas áreas envolvidas pela Contratante.

o) Cadastros: 

Critérios de Aceitação do Pacote de Trabalho:

i) Agenda da capacitação de cadastramento de tabelas assinado pelo Gerente de Projetos da Contratante.

ii) Lista de presença da capacitação assinada pelos participantes, comprovando a realização do evento (capacitação de cadastramento de tabelas).

iii) Avaliação da Capacitação assinado pelos profissionais e Gerente de Projetos da Contratante.

iv) Listagem de atividades executadas pela Contratada para comprovação e aprovação dos serviços executados nas áreas envolvidas pela Contratante.

p) Manuais: 

Critérios de Aceitação do Pacote de Trabalho:

i) Documento formal constando a estrutura do Manual Operacional a ser desenvolvido pela Contratada com a aprovação (dessa estrutura) do Gerente de Projetos da Contratante.

ii) Manual Operacional, constando todas as rotinas das unidades/área que utilizam o sistema com seu passo a passo;

iii) Listagem de atividades executadas pela Contratada para comprovação e aprovação dos serviços executados nas áreas envolvidas pela Contratante.

q) Capacitação ao Usuário Final: 

Critérios de Aceitação do Pacote de Trabalho:

i) Agenda da capacitação operacional assinado pelo Gerente de Projetos da Contratante.

ii) Lista de presença da capacitação assinada pelos participantes, comprovando a realização do evento (capacitação) nos níveis: operacional, tático e estratégico de acordo com a característica de cada unidade/área envolvida.

iii) Avaliação da Capacitação assinado pelos profissionais e Gerente de Projetos da Contratante.

iv) Listagem de atividades executadas pela Contratada para comprovação e aprovação dos serviços executados nas áreas envolvidas pela Contratante.

r) Simulação: 

Critérios de Aceitação do Pacote de Trabalho:

i) Listagem constando o plano de simulação para cada unidade/área que utilizará o sistema.

ii) Laudo técnico de avaliação a ser elaborado pela Contratada, com a indicação no nível de aceitação da simulação do sistema utilizado pelos usuários, constando a aprovação do Gerente de Projetos da Contratante.

iii) Listagem de atividades executadas pela Contratada para comprovação e aprovação dos serviços executados nas áreas envolvidas pela Contratante.

s) Plano de Entrada em Produção: 

Critérios de Aceitação do Pacote de Trabalho:

i) Documento formal com a indicação do plano para a entrada do sistema em produção nas unidades/área, segundo o cronograma de implantação, constando a provação do Gerente de Projetos da Contratante.

ii) Listagem de atividades executadas pela Contratada para comprovação e aprovação dos serviços executados nas áreas envolvidas pela Contratante.

t) Acompanhamento da Entrada em Produção: 

Critérios de Aceitação do Pacote de Trabalho:

i) Laudo técnico de avaliação a ser elaborado pela Contratada, com a indicação no nível de aceitação da entrada de produção do sistema utilizado pelos usuários, constando a aprovação do Gerente de Projetos da Contratante.

ii) Listagem de atividades executadas pela Contratada para comprovação e aprovação dos serviços executados nas áreas envolvidas pela Contratante.

u) Critérios de Encerramento do Projeto (Por Fases/Por Pacotes de Trabalho e Global):

Critérios de Aceitação do Pacote de Trabalho:

i) Termo de Encerramento de cada fase e global do projeto assinado pelo Gerente de Projetos da Contratante e da Contratada.

ii) Listagem de atividades executadas pela Contratada para comprovação e aprovação dos serviços executados nas áreas envolvidas pela Contratante.

Somente será considerado como entrega de pacote de trabalho concluída, após a devida aprovação em documento formal por parte dos gerentes de projeto da Contratante e da Contratada.

1.3. Cronograma de trabalho

Após a assinatura de contrato entre as partes, a Contratada terá 30 dias corridos para a apresentação do Plano de Gestão do Projeto para avaliação e aprovação por parte da Contratante. Será justo motivo para a rescisão contratual, a não aprovação do Plano de Gestão do Projeto na sua íntegra.

O prazo limite para a implantação do sistema é de 09 meses a partir da data de sua assinatura de contrato, devendo todo o seu detalhamento estar contido no Plano de Gerenciamento de Tempo que fará parte do Plano de Gestão do Projeto. 

O Plano de Gestão do Projeto será considerado não aprovado, se, cumulativamente ou isoladamente:

a) Não estiver em consonância com os critérios e diretrizes estabelecidos no edital.

b) Não atender o prazo de implantação do sistema.

c) Não apresentar de forma detalhada as responsabilidades das partes.

d) Não apresentar de forma detalhada os recursos materiais necessários à execução do projeto.

e) Não constar, no mínimo, os planos de gestão de escopo, tempo, qualidade, risco, comunicação, partes interessadas, integração e recursos humanos, nos termos do organismo internacional que disciplina as melhores práticas em gerenciamento de projeto PMI – Project Management Institute ou similar.
ANEXO I – B

SERVIÇO DE GESTÃO PÓS IMPLANTAÇÃO

1. GESTÃO PÓS IMPLANTAÇÃO

A Gestão Pós Implantação caracteriza-se pela prestação de serviços continuados após o encerramento do projeto global de implantação de sistema. Caracterização do serviço: Representa o procedimento de visita mensal às unidades prestadoras de serviços.

Para a execução da Gestão Pós Implantação, a Contratada deverá seguir as atividades do roteiro de trabalho já estruturado pelo Plano de Gestão do Projeto que estabelece as regras e responsabilidades das partes (Contratada e Contratante) para a efetiva entrega do projeto no cronograma estabelecido.

Neste sentido integra, obrigatoriamente, as seguintes etapas:

1.1. Plano de Gestão Pós Implantação

Consiste no desenho e validação do planejamento do serviço de gestão pós implantação em que sua estrutura documental deverá ser apresentada através do Plano de Gestão Pós Implantação.

O Plano de Gestão Pós Implantação deverá ser anexada e estar em consonância (conformidade) com o Plano de Gestão do Projeto caracterizada no item “1.1” do Anexo I – A.

Somente após a aprovação do Plano de Gestão Pós Implantação pelas partes envolvidas será permitido o início efetivo deste serviço. Havendo atraso na aprovação as responsabilidades deverão ser apuradas e documentadas.

Entrega(s): 

a) Plano de Gestão Pós Implantação aprovado pelas partes envolvidas.

1.2. A Gestão Pós Implantação integra, obrigatoriamente, as seguintes atividades:

a) Realização da capacitação continuada para novos servidores das unidades. 

Caracterização da atividade: Representa a preparação dos novos servidores públicos que ingressaram em qualquer unidade prestadora de serviços na operacionalização de suas atividades que são suportadas pelo sistema.

Todo novo servidor público capacitado no sistema deverá realizar avaliação da eficácia da capacitação e receber Manual de Operação de suas atividades que são suportadas pelo sistema em operação.

b) Eliminação de dúvidas operacionais na utilização do sistema

Caracterização da atividade: Representa a disponibilização de profissionais da Contratada na sede da Contratante em caráter permanente para prestar o suporte à distância e local às diversas unidades prestadoras de serviços para a continua reciclagem dos usuários finais na utilização operacional do sistema.

A cada ciclo trimestral, os serviços prestados pela Contratada às unidades prestadoras de serviços serão avaliados. 

c) Recapacitação na operação do sistema

Caracterização da atividade: Representa a realização de novas capacitações (reciclagem) aos servidores públicos já capacitados anteriormente em qualquer unidade prestadora de serviços na operacionalização de suas atividades que são suportadas pelo sistema.

Todo servidor público recapacitados no sistema deverá realizar avaliação da eficácia da nova capacitação e receber Manual de Operação de suas atividades que são suportadas pelo sistema em operação.

d) Acompanhamento do nível de utilização do sistema

Caracterização da atividade: Representa a realização de auditoria mensal e com indicadores previamente definidos para verificar o nível de utilização do sistema nas unidades prestadores de serviços que tiveram o sistema implantado e em plena produção.

O produto dessa atividade deverá servir de base como plano de ação para a contratada potencializar o uso do sistema nas unidades prestadora de serviços que, por qualquer motivo, esteja apresentando índices que comprovem a redução no uso do sistema para a execução de suas atividades.

e) Acolhimento de propostas de customização no sistema

Caracterização da atividade: Representa o recebimento da identificação detalhada das solicitações de customização no sistema efetuado por qualquer unidade prestadora de serviços da Contratante.

As customizações solicitadas deverão sempre ser analisadas, detalhadas e deliberadas entre as áreas técnicas da Contratada e Contratante.

A Contratada deverá manifestar-se sobre a viabilidade técnica de atendimento das solicitações de customização. As customizações não aprovadas pela Contratada deverão ser acompanhadas de relatório técnico que comprovem a inviabilidade técnica da customização e indicação de procedimento alternativo para atendimento da demanda apresentada pela Contratante (ou sua unidade prestadora de serviços).

f) Análise mensal dos Indicadores nas Unidades em conjunto com os responsáveis de área

Caracterização da atividade: Representa o auxílio técnico às unidades prestadoras de serviços na interpretação de seus indicadores padrões que são disponibilizados pelo sistema. O resultado dessa reunião deverá mensalmente ser registrado em ata de reunião, tendo como foco o auxílio ao entendimento das informações já disponíveis no sistema e sem consumo por parte das unidades prestadoras de serviço.

g) Interação com o Setor de Suporte e/ou Setor de Desenvolvimento

Caracterização da atividade: Representa a comunicação a equipe da Contratada internalizada na Contratante com a sua equipe externa (da Fábrica de Software) com o objetivo de promover a interação adequada para atendimento tempestivo das demandas apresentadas pelas unidades prestadoras de serviços.

h) Retorno de Solicitações às Unidades

Caracterização da atividade: Representa a comunicação da equipe da Contratada internalizada com a Contratante para dar retorno às demandas apresentadas pelas unidades prestadoras de serviços.

i) Atualização do Manual de Operação do Sistema

Caracterização da atividade: Representa a manutenção dos manuais operacionais de uso do sistema, segundo a parametrização adotada em cada unidade prestadora de serviços da Contratante, mantendo-os atualizados.

j) A Contratada poderá ser avaliada pela Contratante nos serviços de Gestão Pós Implantação a partir da documentação gerada durante a execução das atividades e dos seguintes indicadores:

	ATIVIDADES
	INDICADORES

	Realização de capacitação para novos servidores das unidades
	Quantidade de servidores capacitados no mês

	Eliminação de dúvidas operacionais na utilização do sistema
	Quantidade de servidores orientados no mês

	Recapacitação na operação do sistema
	Quantidade de servidores recapacitados no mês

	Acompanhamento do nível de utilização do sistema
	Relatório mensal do nível de utilização preenchido

	Acolhimento de propostas de customização no sistema para avaliação
	Quantidade de propostas acolhidas no mês

	Orientação mensal na utilização dos Indicadores nas Unidades em conjunto com os responsáveis de área
	Quantidade de unidades visitadas e responsáveis acolhido no mês

	Interação com o Setor de Suporte
	Quantidade de contatos realizados com o setor de Suporte no mês

	Interação com o Setor de Desenvolvimento
	Quantidade de interações realizadas no mês

	Retorno de Solicitações às Unidades
	Quantidade de retornos efetuados no mês

	Realização de Visita Mensal à Unidade
	Quantidade de visitas realizadas no mês

	Atualização do Manual de Operação do Sistema
	Quantidade de manuais atualizados no mês


1.3. Cronograma de trabalho

Após a assinatura de contrato entre as partes, a Contratada em caráter obrigatório terá 60 dias corridos para a apresentação do Plano de Gestão Pós Implantação, contendo, detalhadamente, a sistemática de operacionalização das atividades. 

A Gestão Pós Implantação entrará em operação imediatamente após a entrada em produção do sistema.

A Contratada deverá considerar a operacionalização da gestão de pós implantação a partir do 10° mês perdurando sua execução até o 12° mês a partir da data de sua assinatura de contrato, podendo ser prorrogado, a critério das partes, nos limites estabelecidos na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações.
ANEXO I – C

SERVIÇOS BÁSICOS

1. SERVIÇOS BÁSICOS

Consiste durante a vigência do contrato na execução das regras e atividades descrita em cada elemento abaixo sendo-os serviços estruturante e contínuos para o funcionamento do sistema de gestão informatizado.
Aos Serviços Básicos Integra, obrigatoriamente:

1.1. LICENÇA DE USO

Consiste durante a vigência do contrato a cessão de direito de uso do sistema de propriedade da Contratada para utilização nas unidades setores e áreas administrativas prestadoras de serviços da saúde, sem limitação de usuários.

1.2. MANUTENÇÃO DO SISTEMA

Consiste durante vigência contratual na execução das atividades abaixo caracterizadas realizadas de forma sistemática, apresentando a seguinte estrutura de trabalho:

a) Atualização de versão: atividades realizadas para a disponibilização de melhorias no sistema; correção de defeitos identificados; inserção de novas regras e rotinas (funcionalidades).

b) Adequação de sistema – legislação: atividades realizadas para a preparação do sistema às regras legais publicadas nas esferas federal, estadual e/ou municipal, tendo como observância o prazo estabelecido pelo dispositivo/lei. 

c) Evolução do sistema: atividades realizadas para a melhoria continuada das funcionalidades do sistema e, inclusive, a atualização tecnológica do sistema.

d) Ajustes de bugs do sistema: atividades voltadas para a correção de falhas do sistema disponibilizadas através de atualização de versão.

1.3. SUPORTE TÉCNICO

Consiste durante vigência contratual na execução de atividades para atendimento aos usuários do sistema na Contratante com a finalidade de garantir a sua plena utilização. Esse suporte poderá ser realizado pela equipe da Contratada internalizada na Contratante e/ou pela equipe presente na retaguarda da Contratada (neste caso, o atendimento será feito por telefone, Skype e ajuda online).

A Contratada deverá disponibilizar capacidade de atendimento de 08 horas por dia x 05 dias por semana (neste caso, o atendimento realizado por telefone, Skype, MSN e ajuda online).

Constatadas irregularidades funcionais no sistema a Contratante abrirá o processo de suporte técnico para desobstrução imediata saneando eventuais dúvidas ou problemas (quando for o caso), uma vez diagnosticado a necessidade de manutenção severa a Contratada terá o prazo limite de 30 dias para sanar as irregularidades, contado da notificação por caráter documental entre as partes;

1.4. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Consiste durante vigência contratual no detalhamento, validação das solicitações de customizações específicas no sistema e desenvolvimento de novas necessidades não existente neste memorial descritivo para atender características particulares de unidades prestadoras de serviço e/ou áreas administrativas da Contratante.

A realização das solicitações não poderão comprometer a base estrutural do sistema devendo atender uma carga horária mensal de 64 horas não acumulativas.

Para cada hora de trabalho deverá ser considerado o trabalho prático de uma equipe de desenvolvimento de software composta pelas seguintes atividades ou funções básicas: análise de sistemas, administração de banco de dados, programação e testes.

Esta etapa de desenvolvimento de software deverá obedecer integralmente as regras estabelecidas no Plano de Gestão do Projeto e seu plano anexo: (1) Plano de Gestão Pós Implantação, com observância aos seguintes critérios:

i) Passo 1: Para o acolhimento da identificação e priorização das solicitações de customizações específicas no sistema e desenvolvimento de novas necessidades deverá ser aplicado através de orientação prática definidos pelos métodos de trabalho constante nos itens “1” do Anexo – A e “1” do Anexo – B.

ii) Passo 2: Recebimento das entregas de trabalho do passo 1 para o início do desenvolvimento das solicitações devendo ser aplicado através de orientação prática definido pelas regras descritas nesta etapa de desenvolvimento de software.

iii) Passo 3: Recebimento das entregas de trabalho do passo 2 para a entrada da operação de cada solicitação devendo ser aplicado através de orientação prática definido pelo método de implantação de sistema constante no item “1.1” do Anexo I – A.

1.5. DISPONIBILIZAÇÃO DE DATACENTER

Consiste durante vigência contratual na disponibilização de infraestrutura profissional necessária para prover ambiente de acesso ao sistema e de informações de dados seguro das transações realizadas pelo sistema no trabalho diário executado pela Contratante no regime 24 horas por dia x 07 dias por semana durante a vigência de contrato, como ambiente primário.
Essa necessidade se faz fundamental devendo a Contratada administrar o(s) servidor(es) em que será(ão) instalado o sistema, podendo estar alocada fisicamente em infraestrutura própria ou estar alocada fisicamente em infraestrutura subcontratada (sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais nos termos do artigo 72 da Lei nº 8.666/93). 

Ambiente de informações de dados seguro de alta disponibilidade consiste em infraestrutura física profissional detentora minimamente em caráter obrigatório das seguintes características técnicas:

a) Visão Geral

i) Possuidora de instalações Auditadas SAS70 Tipo-II.
ii) Possuidora de instalações Certificadas ISO 27.001.
iii) Possuidora de instalações TIER-III.
iv) Estar localizada em solo nacional e de fácil acesso físico com redundância em solo nacional e/ou internacional.

b) Segurança

i) Possuidora de cobertura de câmeras para o monitoramento de toda a instalação tecnológica e do perímetro físico.
ii) Possuidora de sistema de controle de acesso multinivel: (1) Proximidade de Cartão Inteligente e (2) Autenticação Biométrica.
iii) Estar fora da área de inundação.

iv) Possuidora de equipe de segurança local 24 horas por dia x 07 dias por semana.

v) Possuidora de central de monitoração e controle de segurança física provida pelos avançados e modernos sistemas disponíveis no mercado.
vi) Possuidora de avançados e modernos sistemas para gestão predial e ambiental.
c) Conectividade

i) Possuidora de esquema de distribuição de fibras óticas inteligente provendo diferentes pontos de entrada para as operadoras aos meet-point rooms.

ii) Possuidora de conexão com os switchs de peering.

iii) Possuidora de conexão zero-mile com todas as principais operadoras nacionais e internacionais.

iv) Possuidora de conexão direta de alta capacidade com o Datacenter redundante em solo nacional e /ou internacional, onde as principais operadoras deverão estar disponíveis.

v) Possuidora de espaço físico disponível para ampliação e implementação de novas instalações aplicado as melhores práticas de qualidade referente as evoluções de conectividade, como exemplo: antenas de satélite.

d) Infraestrutura de energia

i) Desenhado para exceder as especificações Tier-III do Uptime Institute.

ii) Estruturado em 99.992% de garantia de disponibilidade de energia elétrica.

iii) Possuidora de linhas de transmissão redundantes, provenientes de subestações de energia independentes em 13.8 KV, fornecidas pelas companhias Elétricas.
iv) Possuidora de geradores em configuração redundante (N+1) alimentando um total de 6 MVA.
v) Possuidora de 90 mil litros de óleo diesel com autonomia de cinco dias à plena carga, acompanhado de SLA para fornecimento continuo do abastecimento do combustível aos geradores.
vi) Possuidora de oito fontes de alimentação redundante ininterrupta (UPS) com 500kVA cada, totalizando 4 MVA redundante (2+1).
vii) Possuidora de incrementos de 05-AMP, AMP 10 ou 20 AC circuito amplificador de potência suportada;
viii) Possuidora de incrementos de DC 20 AMP - 48 Volts DC circuito de A & B alimentos;
e) Rede

i) Possuidora de 1,2 Gbps disponível para tráfego IP internacional.
ii) Possuidora acima de 3 Gbps disponível para tráfego IP nacional.
iii) Possuidora de redundância de links com o datacenter redundante.
iv) Possuidora de tráfego Total de Peering: 15 Gbps.
v) Possuidora de tráfego Total de IP Trânsito: 1.5 Gbps.
f) Infraestrutura de resfriamento

i) Possuidora de cinco chillers com condensação de ar, cada um com capacidade de 298 toneladas de refrigeração.

ii) Possuidora de bombas primárias de água gelada, trabalhando em um sistema (2+1) redundante.

iii) Possuidora de bombas secundárias de água gelada, trabalhando em um sistema (2+1) redundante.

iv) Possuidora de SLA de Temperatura = 21,5ºC  ± 3,5ºC.

v) Possuidora de SLA de Umidade Relativa do ar = 50% ± 10%.

1.6. ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS

Consiste durante vigência contratual na disponibilidade de profissional especialista e responsável por gerenciar, instalar, configurar, atualizar e monitorar o sistema gerenciador de bancos de dados - SGDB sob responsabilidade da Contratada durante a vigência de contrato.

Consiste nesta função as seguintes atividades:

a) Criação e testes de backup para garantir a recuperabilidade dos dados no caso de falha de hardware ou outros problemas severos.

b) Realizar modificar a estrutura do banco de dados quando necessário.

c) Verificar e zelar pela integridade do banco de dados.

d) Realizar controle de acesso, ou privilégios, aos dados como quem pode acessar e o que pode acessar e talvez quando possa acessar.

e) Garantir o máximo de desempenho para as consultas ao banco de dados.

f) Realizar auxilio a equipe de desenvolvimento e a equipe de testes a maximizar o uso e desempenho do banco de dados.

g) Realizar auxilio a equipe de suporte técnico em caso de certos problemas com o banco de dados.

ANEXO I – D

DETALHAMENTO TECNOLÓGICO

1. DETALHAMENTO TECNOLÓGICO

Consiste no detalhamento tecnológico em que o sistema de gestão informatizado deverá se apresentar para pleno atendimento da rotina de trabalho operante nas unidades prestadoras de serviço.

O Detalhamento Tecnológico integra, obrigatoriamente, os seguintes aspectos e requisitos:

1.1. Aspectos tecnológico do sistema de gestão informatizado

O sistema deverá estar desenvolvidos em plataforma / tecnologia web (Internet e/ou Intranet), linguagem de programação Interpretada e/ou orientada a objetos, código aberto (open source), livre de licenças (freeware), tendo a operacionalização de todas as suas funcionalidades unicamente através de navegador / browser de internet, não sendo aceito o acesso ao sistema através de executáveis, serviços de terminal (Terminal Services) e/ou através de emuladores de terminal, maquinas virtuais (virtual machine).

O Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) deverá ser do tipo relacional com suporte à Linguagem Estruturada de Consulta (SQL), livre de licença (freeware), multiplataforma, código aberto (open source), não sendo aceito limitações de hardware e/ou capacidade física de dados, e nem ter suas funcionalidades limitadas em relação a versões do mesmo desenvolvedor.
O sistema deverá manter a integridade referencial entre as tabelas que compõem a base de dados em nível do SGBD.

Garantir a integridade referencial, consistência, atualidade e inviolabilidade dos dados.

Ser integralmente baseado no conceito de controle de transações, mantendo a integridade do banco de dados, em quedas de energia e falhas de software/hardware.

Garantir a atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às informações atualizadas imediatamente após o término da transação.

O Sistema deverá permitir o controle de senhas para acesso ao sistema para evitar violação de segurança com os administradores de Banco de Dados, garantindo que o armazenamento das mesmas seja feito de forma criptografada em nível do banco de dados.

O sistema deverá permitir rastreabilidade das operações realizadas pelos usuários do sistema, através de auditoria dos registros do log (dados). 

O sistema hospedado em ambiente externo administrado pela Contratada deverá apresentar garantia de segurança nas conexões estabelecidas com seus clientes (usuários), neste sentido, faz-se necessário a utilização de Certificado Digital para Servidor Web garantindo a identificação, autenticação, verificação, privacidade e a integridade dos dados trafegados entre o navegador de internet do cliente (usuário) e o servidor web (sistema aplicativo) devendo: 
· Garantia mínima do canal criptográfico seguro com os clientes (usuários) do sistema utilizando os protocolos seguros SSL/TLS 1.2.

· Garantia mínima da criptografia de 128 bits.

· Garantia da compatibilidade com os principais navegadores de internet.

1.2. Ajuda online do sistema de gestão informatizado

Deve permitir cadastrar os chamados de suporte técnico contendo no mínimo: data e horário do chamado, unidade, usuário que originou o chamado, nome da funcionalidade, nome da funcionalidade, título do chamado, descrição do chamado.

Deve permitir abrir chamados somente das macro funcionalidade e sub funcionalidades que o usuário possui permissão.

Deve permitir anexar arquivos nos chamados.

Deve permitir editar o texto do chamado contendo no mínimo as opções: negrito, sublinhado, itálico, alinhar a esquerda, centralizar, alinhar a direita, justificar, marcadores.

Deve permitir cancelar o envio do chamado registrando o motivo do cancelamento.

Deve gerar automaticamente o número de protocolo do chamado.

Deve permitir controlar chamados lidos e não lidos.

Deve permitir controlar chamados por status contendo no mínimo: solicitação enviada, em atendimento, informações pendentes, solicitação concluída, solicitação finalizada.

Deve permitir registrar as interações com o suporte com no mínimo: nome do atendente, nome do usuário que originou o chamado, data e horário da interação, e descrição da interação.

Deve permitir visualizar e buscar os chamados em atendimento possibilitando visualizar todo histórico do chamado.

Deve permitir finalizar os chamados resolvidos.

Deve permitir visualizar os chamados finalizados possibilitando visualizar todo histórico do chamado finalizado.

1.3. Intranet do sistema de gestão informatizado

Deve permitir enviar mensagens entre os funcionários que utilizarão o sistema contendo no mínimo: destinatário, unidade do destinatário, título da mensagem, anexar arquivo, descrição da mensagem, data de envio da mensagem, remetente, 

Deve permitir anexar arquivos nas mensagens.

Deve permitir enviar uma mensagem a vários destinatários.

Deve permitir editar o texto da mensagem contendo no mínimo as opções: negrito, sublinhado, itálico, alinhar a esquerda, centralizar, alinhar a direita, justificar, marcadores.

Deve permitir cancelar o envio da mensagem registrando o motivo do cancelamento.

Deve permitir controlar as mensagens lidas e não lidas.

Deve permitir registrar as interações com no mínimo: mensagem original, nome do usuário que originou o chamado, nome do usuário que interagiu, data e horário da interação, e descrição da interação.

Deve permitir escolher se quer visualizar todas as interações ou se quer ocultar as interações.

Deve permitir responder, excluir e arquivar mensagens.

Deve permitir visualizar e buscar as mensagens possibilitando visualizar todo histórico da mensagem.

Deve permitir organizar as mensagens por pasta contendo no mínimo: caixa de entrada, mensagens enviadas, mensagens arquivadas.

Deve permitir visualizar os chamados finalizados possibilitando visualizar todo histórico do chamado finalizado.

1.4. Requisitos funcionais do sistema de gestão informatizado 

Devido à grande experiência adquirida por anos de convivência com os problemas diário na complexa rede de serviços em saúde prestado por esta municipalidade ao contingente populacional, foi instaurado uma estrutura mínima e obrigatória dos requisitos funcionais em que o sistema de gestão informatizado do cidadão deva apresentar. 

Salientamos que a nomenclatura utilizada nas macro funcionalidade e suas respectivas sub funcionalidades solicitadas constituem-se num mero processo de classificação e organização da informação pretendida e necessária por este projeto, não representando qualquer restrição sistêmica quanto ao sistema que será ofertado.

As macro funcionalidade e suas respectivas sub funcionalidades solicitadas deverão estar contidas em um único banco de dados, não sendo aceito uma ou várias macro funcionalidades e/ou sub funcionalidades de trabalho e/ou parte do sistema tenha seu funcionamento em banco de dados desagregados.

Na tela principal do sistema deverá conter o link de acesso a área da Ajuda online e da Intranet, facilitando ao usuário do sistema o envio de pedidos de ajuda inerentes às demandas de suporte técnico do sistema e a interação arquivamento das mensagens trocadas entre a equipe técnica das unidades prestadoras de serviço.

O sistema deverá permitir visualizar os relatórios primeiramente em tela para posteriormente serem impressos em dispositivos de impressão instalados localmente ou disponíveis em ambiente de rede.

Durante o trabalho diário o sistema deverá realizar consistência das regras de negócio no momento da confirmação da inserção de dados principalmente nas informações que impactam no envio correto dos dados aos órgãos Estaduais e Federais.

a) Controle de Cadastros Saúde

Deve prever cadastro de logradouro estruturado com no mínimo as seguintes informações: tipo do logradouro, nome do logradouro, bairro, cep, números.

Os logradouros devem estar vinculados ao bairro, e os números devem estar vinculados aos logradouros. 

Deve permitir vincular mais de um bairro ao mesmo logradouro.

Deve alertar ao tentar incluir um logradouro, bairro e um número já cadastrado.

Deve permitir alterar o logradouro.

Deve permitir excluir o logradouro somente se não tiver vinculo a nenhum paciente.

Deve permitir o cadastro de pacientes com no mínimo as seguintes informações: nome do paciente, 

Sexo, data de nascimento, estado civil, nome do cônjuge, país de nascimento, município de nascimento; raça/cor, etnia indígena, escolaridade, profissão, deficiência, nome da mãe, nome do pai, telefones (residencial, recado, celular), e-mail, RG, certidão de nascimento, CPF, CNS (Cadastro Nacional de Saúde), título de eleitor, endereço (tipo do logradouro, nome do logradouro, número, e complemento, ponto de referência, CEP, município de residência, pais de residência, estado, código do IBGE). 

Quando a raça/cor for indígena, deve obrigatoriamente selecionar a Etnia Indígena.


Deve permitir vincular à unidade de saúde que o paciente pertence mediante a localização da residência.

Deve gerar automaticamente um único número de prontuário ao paciente, que será utilizado em todas as unidades de saúde.

Deve permitir registrar o prontuário antigo por unidade.

Deve permitir registrar o número da família.

Deve permitir registrar a validade de cadastro.

Deve permitir bloquear o cadastro do paciente inserindo o motivo do bloqueio.

Deve alertar e/ou bloquear quando o paciente tiver o cadastro bloqueado.

Deve permitir reativar cadastro de paciente bloqueado.

Deve permitir busca por nome do paciente, data de nascimento, número de prontuário, número de prontuário antigo, número de CNS, nome da mãe.

Deve permitir ordenar o resultado da busca por nome do paciente, nome da mãe, data de nascimento, número de prontuário.

Deve possuir cadastro de endereço estruturado por seleção de logradouro, bairro e número.

Ao selecionar o município deve automaticamente carregar os bairros vinculados ao município, ao selecionar o bairro deve automaticamente carregar os logradouros vinculados ao bairro, ao selecionar o logradouro deve automaticamente carregar os números vinculados ao logradouro.

Deve permitir cadastrar novos logradouros somente os usuários com permissão para tal cadastro.

Deve permitir configurar a obrigatoriedade dos documentos RG, CPF e CNS.

Não deve permitir a inserção de número de CPF e CNS inválido 

Deve permitir cadastrar, diferenciar e gerar numeração de prontuário diferente para pacientes de outros municípios.

Deve permitir cadastrar, diferenciar e gerar numeração diferente para os prontuários provisórios.

Deve permitir classificar o perfil do cadastro do paciente: estudante, munícipe, turista, safrista, dependente de safrista, temporário.

Deve gerar etiqueta com código de barras contendo no mínimo: nome do paciente, data de nascimento, sexo, número do prontuário, número do CNS, unidade de saúde que o paciente pertence, data de emissão, município de residência.

Deve permitir registro da data de óbito.

No resultado da busca deve diferenciar cadastros de munícipes, provisórios, outros municípios, bloqueados e óbitos.

Deve alertar ao tentar cadastrar um paciente que já está cadastrado.

Deve permitir definir quais usuários terão permissão para gerar cadastro de munícipes, provisórios e outros municípios.

O Licitante vencedor deve migrar o cadastro do cartão SUS já existente na Secretaria de Saúde (base DATASUS), possibilitando alterações de seus dados, bem como implementação de outras informações necessárias do usuário do SUS.

Deve permitir o cadastro das Unidades de Saúde com no mínimo as seguintes informações: nome da unidade, CNES, razão social, CNPJ, tipo da unidade, site; endereço (tipo do logradouro, nome do logradouro, número, complemento, bairro, CEP, município, UF), telefone, fax, responsáveis pela unidade; nome dos responsáveis; cargo dos responsáveis; número do telefone do responsáveis, número do celular do responsáveis, responsáveis pelos setores; nome do responsável pelo setor, cargo do responsável pelo setor, número do telefone do responsável pelo setor, número do celular do responsável pelo setor. 

b) Painel de Controle Saúde

Deve possuir sistema de permissão possibilitando definir o que cada usuário e/ou grupo de usuários poderão ter acesso.

O Sistema de permissão deve permitir definir vários níveis de acesso: consulta simples, consulta completa, alteração, exclusão, e impressão. 

Deve possuir opção para excluir todas as permissões do usuário sem a necessidade de entrar em cada funcionalidade.

Deve possuir opção para atribuir todas as permissões de um usuário ou de um grupo.

Deve possuir tela de visualização on-line, onde seja possível visualizar em uma única tela todos os usuários conectados simultaneamente no sistema, as últimas falhas de acesso, o último acesso valido, ultimo desbloqueio, e o usuário com maior número de acessos.

Deve possuir ferramenta para bloquear e desbloquear usuários.

Deve possuir ferramenta para criar uma nova senha aos usuários.

Deve permitir cadastrar os dias da semana e horários que cada usuário pode acessar o sistema.

Deve bloquear o acesso do usuário em dias e/ou horários não permitidos.

Deve permitir cadastrar o tempo de acesso de cada usuário.

Ao expirar o tempo de acesso permitido o sistema deve alertar se o usuário quer manter conectado ou não, se não confirmar o sistema deve fechar automaticamente.

Deve solicitar a troca de senha periodicamente.

Deve bloquear o usuário que ficar sem acessar por um de tempo pré-definido.

Deve possuir relatórios de acesso com no mínimo: nome do usuário, data e horário de entrada, data e horário de saída, IP, status do acesso (sucesso ou falha).

Deve prever relatório de acesso a funcionalidades com no mínimo: data e horário do acesso, módulo, funcionalidade, usuário, total de acessos.

Deve prever relatório de permissão com no mínimo: usuário do sistema com permissão, módulo, funcionalidade, unidades, e níveis de permissão (consulta simples, consulta completa, imprimir, cadastrar, alterar, excluir).

Deve permitir o cadastro de feriados e pontos facultativos contendo no mínimo: descrição do feriado, tipo do feriado (municipal, estadual, federal, facultativo), dia do feriado, mês do feriado, ano do feriado.

Deve possuir tabela SIGTAP integrada no sistema.

Deve prever atualizações automáticas das tabelas e layouts de arquivos dos programas do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e legislação municipal, de acordo com os programas utilizados por esta municipalidade.

Deve possuir tabela CID 10 integrada ao sistema.

Deve possuir tabela de especialidades integrada com a tabela de CBO (Código Brasileiro de Ocupação).

Deve possuir ferramenta para consultar no período e em uma única tela todo histórico do paciente na rede municipal de saúde, contendo no mínimo: atendimentos realizados nas unidades básicas, atendimentos realizados nas unidades especializadas, atendimentos realizados nas unidade de Urgência e emergência, medicamentos retirados em todas unidades dispensadoras, exames laboratoriais realizados no município e/ou nos prestadores, exames de imagem realizados no município, vacinas aplicadas.

Deve possuir ferramenta para consultar no período e em uma única tela todas ocorrências do paciente na rede municipal de saúde, contendo no mínimo: faltas nos atendimentos agendados, cancelamentos nos atendimentos agendados, reagendamentos de atendimentos agendados, cancelamento e/ou desistência de atendimento de urgência/emergência, falta na coleta de exames, falta na execução do exame de imagem, vacinas atrasadas.

Deve possuir tela que mostre a quantidade de pacientes cadastrados, comparando vários períodos da realização de cadastro de paciente, resultando quantidade e percentual nos diversos períodos, exibindo gráfico contendo as cinco unidades com maior produtividade de cadastramento.

Deve possuir tela que mostre a quantidade e porcentagem de todos os pacientes cadastrados no sistema, por sexo masculino e feminino, e por faixa etária.
Deve gerar relatório de pacientes cadastrados por bairro contendo no mínimo: unidade, bairro, nome do paciente, número de prontuário, número do CNS, data de nascimento, endereço (logradouro, número, bairro), telefone.

Deve gerar relatório de pacientes por classificação: munícipe, temporário, outro município, safrista, turista.

Deve gerar relatório de pacientes atualizados por unidade contendo no mínimo: período, unidade, faixa etária, quantidade de pacientes atualizados.

Deve gerar relatório de pacientes cadastrados contendo no mínimo: nome do paciente, data de nascimento, número de prontuário, nome da mãe, nome do cadastrador, unidade. Data do cadastro.

Deve gerar relatório de pacientes com óbito contendo no mínimo: período, nome do paciente, data de nascimento, número do prontuário, data do óbito.

c) Controle do Agendamento e Tratamento das Consultas Básicas e Especializadas

O Sistema deve prever o controle de agendas e tratamento de consultas básicas, consultas especializadas, consultas odontológicas, consultas de fisioterapia, consultas psicossocial, consultas nutricionais, atendimentos de enfermagem, exames, entre outros.

Deve permitir visualizar o histórico do paciente durante o agendamento sem a necessidade de sair da tela de agendamento.

Deve permitir visualizar durante o agendamento dados do paciente com no mínimo: nome do paciente, data de nascimento, idade, sexo, número do prontuário, unidade de saúde que o paciente pertence, município de residência, telefone.

Deve permitir a alteração do telefone durante o agendamento.

Deve permitir realizar o agendamento descentralizado, possibilitando agendar consultas em todas as Unidades de Saúde do Município “On-Line” via internet.

Deve permitir visualizar todas unidades de saúde, os profissionais de cada unidade e cada especialidade/serviços que possuem agendas disponíveis.

Deve alertar pacientes que estão com o cadastro desatualizado ou vencido.

Deve alertar quando possuir a especialidade/serviço solicitado na unidade que o paciente pertence.

Deve bloquear quando solicitar para o mesmo paciente uma especialidade/serviço que já está agendada.

Deve permitir o controle de tratamento podendo agendar várias datas da mesma especialidade/serviço. 

Deve permitir o controle de procedimentos de enfermagem podendo registrar vários atendimentos no mesmo dia.

Deve permitir o agendamento de consultas, retornos, urgência, demanda espontânea.

Deve bloquear ao atingir o limite de vagas.

Deve permitir o agendamento além do limite de vagas mediante a senha de supervisor.

Deve possuir calendário de agenda por profissional contendo por dia ativo no mínimo: mês, dia, ano, quantidade de vagas disponíveis, quantidade de vagas ocupadas.

Deve possuir opção para gerar etiqueta de código de barras durante o agendamento contendo no mínimo: nome do paciente, número do prontuário, número do CNS, data de nascimento, data de emissão, sexo, município de residência, unidade de saúde que o paciente pertence.

Deve permitir o controle de agendamento por status com no mínimo: agendado, cancelado, reagendando, realizado, faltou.

Deve bloquear agenda nos dias com feriados ou pontos facultativos cadastrados, nos dias em que o profissional estará de férias e nos dias que o profissional não atenderá por alguma ocorrência (licenças, faltas, congresso, entre outras).

Deve permitir configurar a agenda do profissional para que os pacientes sejam agendados com horário marcado.

Deve permitir configurar a agenda do profissional para que os pacientes sejam agendados em bloco.

Deve permitir configurar a agenda do profissional para que todos os pacientes sejam agendados no mesmo horário.

Deve permitir trabalhar com a agenda “fechada” (período),

Deve permitir o agendamento de grupos.

Deve bloquear solicitação de agendamento de especialidades/serviços incompatível com o sexo e idade do paciente.

Deve permitir limitar a quantidade de agendamento por especialidade/serviço em um período previamente definido.

Deve gerar recibo de agendamento a ser impresso na impressora de cupom contendo no mínimo: nome da unidade, endereço da unidade, nome do paciente, número do prontuário, tipo do atendimento (consulta ou retorno), data agendada, horário agendado, nome da especialidade, nome do profissional, mensagem de orientação.

Deve permitir personalizar por especialidade/serviço a mensagem de orientação do recibo de agendamento.

Deve permitir reimprimir o recibo de agendamento.

Deve permitir registrar agendamentos em datas retroativas.

Deve possuir cadastro de supervisores por unidade que terão permissão para agendar além do limite de vagas.

Deve gerar listagem de consultas agendadas contendo no mínimo: data, período, unidade, especialidade, profissional, nome do paciente, data de nascimento, idade, número de prontuário, número do prontuário antigo, número da família, número do CNS, tipo do atendimento, hora agendada.

Deve permitir consultar e imprimir o histórico do paciente contendo no mínimo: nome do paciente, número do prontuário, número da família, data de nascimento, número do CNS, sexo, estado civil, data agendada, horário agendado, unidade, especialidade, profissional, tipo do atendimento (consulta ou retorno), status (agendado, cancelado, reagendado, faltou, realizado).

Deve permitir registrar o fechamento dos atendimentos agendados apontando se o paciente realizou ou faltou.

Deve permitir registrar os procedimentos executados no atendimento.

Não deve permitir registrar procedimentos que não fazem parte da tabela SIGTAP.

Não deve permitir registrar procedimentos incompatíveis com o CBO.

Deve permitir registrar os CID’s identificados no atendimento

Não deve permitir registrar CID’s incompatíveis com procedimento conforme tabela SIGTAP;

Deve exigir o lançamento do CID para os procedimentos conforme a tabela SIGTAP.

Deve permitir lançar se realizou ou faltou em todos os pacientes da agenda em uma única ação.

Deve permitir lançar o mesmo procedimento para todos os pacientes da agenda em uma única ação.

Deve permitir lançar vários procedimentos em um único atendimento.

Deve permitir lançar o programa de saúde vinculado ao atendimento

Deve permitir cadastrar os dados da pré consulta com no mínimo: peso, altura, pressão arterial, temperatura, pulso, respiração, HGT, cintura, quadril, IMC, observação da enfermagem.

Deve permitir que o profissional visualize todos histórico do prontuário do paciente.

Deve permitir que durante o atendimento o profissional visualize no prontuário os dados da pré consulta com no mínimo: peso, altura, pressão arterial, temperatura, pulso, respiração, HGT, cintura, quadril, IMC, observação da enfermagem

Deve permitir que o profissional registre no prontuário todas as ações do atendimento.

Deve permitir que o profissional registre no prontuário anamnese contendo no mínimo: antecedentes pessoais, antecedentes familiares, antecedentes alérgicos, interrogatório de diferentes aparelhos.

Deve permitir que o profissional registre no prontuário todas as ações do atendimento contendo no mínimo: primeiro atendimento, história da moléstia, exames físicos, exames oftalmológicos, hipótese diagnostica, procedimento, CID, exames laboratoriais, exames de imagem, conduta, prescrição, evolução, nova consulta, resultado de exames laboratoriais, resultado de exames de imagem encaminhamento.

Deve permitir gerar atestado médico.

Deve permitir gerar justificativa de comparecimento.

Deve permitir imprimir o atendimento completo.

Deve permitir cadastrar quais campos do prontuário serão de preenchimento obrigatório.

Deve permitir cadastrar as especialidades sigilosas.

Deve permitir que os profissionais prescrevam medicamentos padronizados da rede municipal de saúde.

Deve permitir que os profissionais prescrevam medicamentos que não fazem parte da lista padronizado da rede municipal de saúde.

Deve permitir que os profissionais solicitem exames laboratoriais padronizados da rede municipal de saúde.

Deve permitir que os profissionais solicitem exames laboratoriais que não fazem parte da lista padronizado da rede municipal de saúde.

Deve permitir que os profissionais solicitem exames de imagem padronizados da rede municipal de saúde.

Deve permitir que os profissionais solicitem exames de imagem que não fazem parte da lista padronizado da rede municipal de saúde.

Deve gerar impressão de solicitação de exames laboratoriais contendo no mínimo: unidade solicitante, nome do paciente, número do prontuário, número do CNS, data de nascimento, idade, sexo, nome da mãe, endereço, telefone, nome do profissional solicitante, especialidade do profissional solicitante, data e hora da solicitação, nome do exame, suspeita clínica, urgente (sim ou não), campo para assinatura do médico solicitante.

Deve permitir incluir vários exames laboratoriais no mesmo pedido.

Deve gerar impressão de solicitação de exames de imagem contendo no mínimo: unidade solicitante, nome do paciente, número do prontuário, número do CNS, data de nascimento, idade, sexo, nome da mãe, endereço, telefone, nome do profissional solicitante, especialidade do profissional solicitante, data e hora da solicitação, nome do exame, urgente (sim ou não), campo para assinatura do médico solicitante.

Deve permitir incluir vários exames de imagem no mesmo pedido.

Deve gerar impressão do receituário contendo no mínimo: data da prescrição, código da prescrição, nome do paciente, número do prontuário, especialidade do profissional solicitante, profissional solicitante, número do registro profissional, nome do medicamento, orientação de quando e como tomar o medicamento, campo para carimbo e assinatura do profissional solicitante.

Deve permitir incluir vários medicamentos no mesmo pedido.

Deve gerar impressão de solicitação de encaminhamento contendo no mínimo: nome do paciente, número do prontuário, data de nascimento, idade, sexo, nome da mãe, endereço, telefone, unidade, especialidade, nome do profissional solicitante, especialidade do profissional solicitante, data e hora da solicitação, descrição da especialidade encaminhada, CID, justificativa do encaminhamento.

Deve permitir encaminhar para mais de uma especialidade no mesmo pedido.

Deve permitir definir quais especialidades o profissional pode encaminhar.

Deve permitir alterar o status de atendimentos finalizados.

Deve permitir excluir atendimentos agendados.

Deve permitir reagendar ou cancelar o agendamento por solicitação do médico ou paciente liberando a vaga automaticamente.

Deve permitir reagendar todos os pacientes da agenda em uma única ação por solicitação do médico.

Deve permitir cadastrar jornadas por profissional em várias unidades.

Deve permitir cadastrar jornadas para o mesmo profissional com especialidades diferentes.

Não deve permitir cadastrar jornadas para o mesmo profissional em dias e horários coincidentes.

Deve permitir cadastrar, alterar ou excluir jornadas por dia ou por período.

Deve permitir cadastrar jornadas por horário, por bloco, por período, por tipo de atendimento (consulta e retorno).

Deve permitir cadastrar ocorrências do médico com no mínimo as opções: congresso, plantão, falta, emergência, férias, atestado).

Não deve excluir jornadas que já possuam histórico de pacientes vinculados.

Deve permitir cadastrar jornadas para municípios pactuados;

Deve permitir configurar quais especialidades/serviços podem ser utilizados para pacientes de outros municípios e pacientes provisórios. 

Deve gerar listagem para confirmação de consulta contendo no mínimo: data, unidade, especialidade, nome do profissional, nome do paciente, número do prontuário, idade, horário agendado, tipo do atendimento (consulta ou retorno), data da solicitação, telefone residencial, telefone celular, telefone recado.

Deve gerar listagem de consultas finalizadas contendo no mínimo: data da consulta, unidade, especialidade, profissional, nome do paciente, número do prontuário, horário agendado, procedimentos lançados, CID lançado, programa de saúde vinculado.

Deve gerar relatório Estatístico de consultas contendo no mínimo: período, município, unidade, especialidade, profissional, status (agendado, realizado, faltou, cancelado, reagendado), data, quantidade por data, quantidade total por status.

Deve gerar relatório estatístico de pacientes contendo no mínimo: período, município, unidade, status (agendado, realizado, faltou, cancelado, reagendado), especialidades, profissional, data, nome do paciente, idade, número no CNS.

Deve gerar relatório de absenteísmos contendo no mínimo: período, unidade, especialidades, profissional, quantidade de atendimentos realizados, quantidade de faltas, porcentagem de atendimentos realizados, porcentagem de faltas.

Deve gerar relatório de jornadas médicas contendo no mínimo: período, unidade, status (ativo ou cancelada), especialidades, profissional, data, dia da semana, horário inicial, horário final, quantidade total de vagas de consultas, quantidade de vagas de consulta disponíveis, quantidade total de vagas de retorno, quantidade de vagas de retorno disponíveis, quantidade total de vagas, quantidade total disponíveis.

Deve gerar relatório de alteração de jornadas contendo do mínimo: Período, unidade, especialidades, profissional, data do atendimento, data da alteração, usuário que realizou a alteração, dados da jornada anterior, dados da jornada atual.

Deve gerar relatório de consultas solicitadas contendo no mínimo: período, unidade, especialidade, profissional, data, quantidade de consultas solicitadas.

Deve gerar relatório de consultas excluídas contendo no mínimo: período, unidade, especialidade, profissional, paciente, data da consulta, data da exclusão, usuário que realizou a exclusão.

Deve gerar relatório de agendamento por endereço contendo no mínimo: data do atendimento, unidade, especialidade, profissional, nome do paciente, data de nascimento, número de prontuário, horário do atendimento, tipo do atendimento (consulta ou retorno), endereço.

Deve gerar relatório do paciente contendo no mínimo: período, unidade, status (agendado, realizado, faltou, cancelado, reagendado), nome do paciente, número do prontuário, total de consultas solicitadas.

Deve gerar relatório de pacientes para atendimento contendo no mínimo: período, unidade, especialidade, profissional, data do atendimento, nome do paciente, número de prontuário.

Deve gerar relatório quantitativo de atendimento contendo no mínimo: ano, mês, unidade, especialidade, profissional, cargo, classificação, procedimentos, quantidade de procedimentos por dia, quantidade de procedimentos total.

Deve gerar relatório quantitativo de atendimento por unidade contendo no mínimo: período, unidade, especialidade, profissional, cargo, classificação, procedimentos, quantidade de procedimentos por médico, quantidade de procedimentos total por unidade.

Deve gerar relatório de produção ambulatorial contendo no mínimo: período, unidade, CBO, procedimento, faixa etária, quantidade de procedimento por CBO e por idade.

Deve gerar relatório quantitativo de produção contendo no mínimo: período, unidade, CBO, procedimento, faixa etária, quantidade de procedimento por CBO.

Deve gerar relatório de procedimentos lançados contendo no mínimo: período, unidade, profissional, município, especialidade, data do atendimento, procedimento, quantidade de procedimento lançado por data, quantidade total de procedimento lançado no período.

Deve gerar relatório quantitativo por CID contendo no mínimo: período, código e descrição do CID, faixa etária, CBO, unidade, quantidade de CID por unidade.

O macro funcionalidade com suas sub funcionalidade do controle de agendamento deverá trabalhar integrado com a macro funcionalidade e suas sub funcionalidade do Controle do Faturamento.

O macro funcionalidade com suas sub funcionalidade do controle de agendamento deverá trabalhar integrado com a macro funcionalidade e suas sub funcionalidade do Controle Regulatório.

d) Controle do Pronto Atendimento e Pronto Socorro

O Sistema deve prever módulo para atender a demanda de Pronto Atendimento e Pronto Socorro.

Deve permitir cadastrar os plantonistas com no mínimo: nome do profissional, especialidade, data e horário de início do plantão, data e horário final do plantão.

Deve permitir limitar a quantidade de atendimentos por plantão.

Deve permitir visualizar o histórico de plantão por profissional.

Deve permitir cadastrar plantões em datas retroativas.

Deve permitir cadastrar plantões em várias unidades de saúde simultaneamente e “On-Line”.

Deve permitir cadastrar vários plantões no mesmo horário.

Não deve permitir que sejam cadastrados mais de um plantão na mesma data e horário para o mesmo profissional.

Deve permitir que os plantões sejam cadastrados e visualizados por centro de custo.

Deve permitir rotina para recepção de paciente contendo no mínimo: nome do paciente, número do prontuário, data de nascimento, sexo, nome da mãe, telefone, origem de entrada (espontânea, SAMU, intervias, renovais), motivo do atendimento, nome do acompanhante.

Deve gerar impressão de fichas de Atendimento Ambulatorial contendo no mínimo: número da FAA, data e horário da emissão da FAA, unidade, especialidade, médico, número do registro profissional, atendente da recepção, hora de entrada, hora de saída, tempo de permanência, nome do paciente, data de nascimento, idade do paciente, nome da mãe, sexo, número do CNS, número do prontuário, endereço, telefone residência, telefone celular, telefone recado, motivo do atendimento, origem de entrada, dados vitais, classificação de risco, anamnese, exame clinico, Diagnostico / CID, Exames SADT, Prescrição, Procedimentos realizados, campo para o paciente assinar, campo para o responsável assinar, campo para o médico assinar.

Deve gerar automaticamente o número da FAA.

Não deve gerar número de FAA repetido mesmo que seja emitida em unidades diferentes.

Deve alertar quando o paciente passou por alguma unidade de urgência/emergência nas ultimas 12 horas.

Deve permitir visualizar na FAA os últimos atendimentos realizados pelo paciente na unidade de urgência/emergência.

Deve permitir controle de classificação de risco.

Deve permitir registrar o tempo de permanência do paciente.

Deve permitir consultar por paciente o histórico dos atendimentos nas unidades de urgência e emergência contendo no mínimo: nome do paciente, número do prontuário, número da FAA, data de atendimento, unidade, profissional, status.

Deve permitir controle de FAA por status com no mínimo: (pendente, finalizados, cancelados).

Deve permitir consultar e reimprimir FAA

Deve permitir cadastrar supervisores que terão permissão para cadastrar plantões e atendimentos retroativos.

Deve permitir registrar o atendimento realizado contendo no mínimo: nome do paciente, número do CNS, data de nascimento, sexo, unidade que o paciente pertence, unidade de atendimento, médico, data e horário do atendimento, dados vitais, classificação de risco, hora de entrada, hora de saída, tempo de permanência, Anamnese, Exame Clinico, Prescrição, Exames SADT, Anotações de enfermagem, procedimentos realizados, CID, CBO.

Deve permitir registrar vários procedimentos no mesmo atendimento.

Não deve permitir registrar procedimentos incompatíveis com o CBO do profissional e o CID.

Deve obrigar o preenchimento do CID conforme a tabela SIGTAP.

Não deve permitir finalizar o atendimento sem o registro de pelo menos um procedimento.

Deve permitir o cancelamento da FAA,

Deve permitir finalização automática de várias FAA’s, através da seleção de todos os atendimentos de um determinado período de tempo, médico e paciente.

Deve permitir transferir FAA de um médico para outro.

Deve permitir o registro de FAA em datas retroativas com no mínimo: nome do paciente, data de nascimento, sexo, número do prontuário, nome da mãe, data do atendimento, unidade, especialidade, médico, hora do atendimento, origem de entrada motivo de atendimento.

Deve permitir imprimir FAA nos atendimentos retroativos.

Deve permitir alterar FAA finalizada com no mínimo as informações: status (pendente, cancelado, finalizado), data do atendimento, especialidade, médico, procedimentos, CID e CBO.

Deve gerar listagem de FAA’s Finalizadas contendo no mínimo: período, unidade, especialidade, médico, nome do paciente, número do prontuário, status, procedimento, CID.

Deve gerar listagem de plantões contendo no mínimo: período, unidade, especialidades, médico, data, horário de início, horário final, quantidade de atendimentos por médico.

Deve gerar relatório de acompanhantes contendo no mínimo: nome do paciente, número do prontuário, data de nascimento, médico, nome do acompanhante, total de paciente no período, total de acompanhante no período.

Deve gerar relatório de atendimentos contendo no mínimo: período, médico, unidade, especialidade, faixa etária, sexo, data, nome do paciente, quantidade.

Deve gerar relatório de atendimento por CID contendo no mínimo: período, unidade, especialidade, médico, sexo, faixa etária, CID, data, quantidade por CID, quantidade total.

Deve gerar relatório de atendimento sem procedimento / CID contendo no mínimo: período, unidade, especialidade, médico, data, nome do paciente, número do prontuário, número da FAA.

Deve gerar relatório de atendimento de classificação de risco contendo no mínimo: período, unidade, classificação de risco, quantidade por unidade e por classificação de risco, quantidade total.

Deve gerar relatório de FAA pendente contendo no mínimo: período, unidade, especialidade, médico, nome do paciente, número do prontuário, número da FAA, data do atendimento, total de FAA pendente.

Deve gerar relatório de pacientes por município contendo no mínimo: período, unidade, município, quantidade de atendimento por dia e por município.

Deve gerar relatório de pacientes por município / bairro contendo no mínimo: período, unidade, município, quantidade de atendimento por dia e por bairro.

Deve gerar relatório de produção ambulatorial contendo no mínimo: período, unidade, CBO, procedimento, faixa etária, quantidade de procedimento por idade e por CBO.

Deve gerar relatório de produção do médico contendo no mínimo: período, unidade, médico, status (pendente, cancelado, finalizado), data, hora de início, hora final, quantidade de atendimentos realizados por dia e por médico, quantidade total.

Deve gerar relatório quantitativo de procedimentos contendo no mínimo: período, unidade, procedimento, quantidade por procedimento.

Deve gerar relatório quantitativo de produção contendo no mínimo: período, unidade, procedimento, quantidade por procedimento por CBO.

A macro funcionalidade e suas sub funcionalidade do Controle do Pronto Atendimento e Pronto Socorro deverá trabalhar integrado com a macro funcionalidade e suas sub funcionalidade do Controle de Faturamento.

e) Controle dos Exames Laboratoriais

Deve permitir cadastrar grupos de exames.

Deve permitir cadastrar supervisores que terão privilegio de liberar exames bloqueados e exames sigilosos.

Deve permitir cadastrar exames contendo no mínimo: 
código do exame, descrição do exame, sexo de abrangência, grupo de exame, prazo de entrega, prazo de validade, ativo (sim ou não), número de reagente, código do procedimento, valor.

Deve permitir utilizar valor dos exames da tabela SIGTAP automaticamente.

Deve permitir cadastrar valor de exames conforme tabela dos prestadores.

Deve permitir configurar se o exame é sigiloso.

Deve permitir cadastrar a posição do exame no mapa de produção.

Deve permitir configurar quais exames poderão ser realizados por pacientes provisórios e de outros municípios.

Deve permitir configurar laudo por exame.

Deve permitir cadastrar o tipo de resultado por exame contendo no mínimo as opções: numérico, texto, alfanumérico, opções, formula.

Deve permitir cadastrar quantidade de casas decimais por linha de resultado.

Deve permitir cadastrar unidades de medidas.

Deve permitir cadastrar por exame o limite inferior mínimo e o limite superior máximo.

Deve permitir cadastrar os valores de referência por exame, por idade, por sexo.

Deve permitir cadastrar os exames que terão laudo exclusivo.

Deve permitir cadastrar os exames que terão laudo agrupado por grupo de exames.

Deve permitir cadastrar fórmulas de resultados.

Deve permitir cadastrar os locais de coletas contendo no mínimo: nome da unidade, dias da semana, horário inicial de coleta por dia da semana, horário final de coleta por dia da semana, quantidade máxima de coleta por dia da semana.

Deve permitir cadastrar várias unidades de coleta e unidades de coleta terceirizadas.

Deve permitir cadastrar os laboratórios executores contendo no mínimo: nome da unidade, dias da semana, horário inicial de coleta por dia da semana, horário final de coleta por dia da semana, quantidade máxima de coleta por dia da semana.

Deve permitir cadastrar vários laboratórios executores e terceirizados.

Deve permitir cadastrar cota e horário de coleta por unidade de coleta e por dia.

Deve permitir cadastrar cota física ou financeira por unidade solicitante contendo no mínimo: unidade solicitante, tipo da cota (física ou financeira), valor da cota, cota utilizada, mês, ano.

Deve permitir alterar/excluir cota física ou financeira por unidade solicitante.

Deve permitir cadastrar cota física ou financeira por laboratório executante contendo no mínimo: laboratório executante, tipo da cota (física ou financeira), valor da cota, cota utilizada, mês, ano, descrição da cota.

Deve permitir alterar/excluir cota física ou financeira por laboratório executante.

Deve permitir agendar a coleta de exame contendo no mínimo: nome do paciente, número do prontuário, data de nascimento, idade, sexo, estado civil, RG, CPF, medico solicitante, uso de medicamento, suspeita clinica urgente (sim ou não), local da coleta, laboratório executor, exames, data da coleta.

Deve permitir no agendamento da coleta, registrar a data da última menstruação, gestante (sim ou não), urgente (sim ou não).

Deve permitir no mesmo pedido agendar vários exames.

Deve mostrar a quantidade de coleta disponível por dia e por local de coleta.

Deve permitir que o agendamento de coleta seja feito descentralizado online.

Não deve permitir agendar coletas em datas com feriados ou pontos facultativos cadastrados.

Não deve permitir agendar a coleta sem selecionar o local da coleta.

Não deve permitir agendar coleta de exames incompatíveis com o sexo do paciente.

Não deve permitir agendar coleta de exames sigilosos para operadores não autorizados.

Deve bloquear solicitação de agendamento de exames de pacientes que realizaram o mesmo exame e que está dentro do prazo de validade.

Deve bloquear o agendamento de exames a pacientes temporários e de outros municípios.

Deve permitir liberar o exame bloqueado através de senha de supervisor.

Deve bloquear o agendamento de exames ao atingir a capacidade máxima de coleta por unidade de coleta.

Deve bloquear o agendamento de exames ao atingir a cota de solicitação por unidade ou a cota do laboratório executor.

Deve permitir visualizar no calendário de agendamento a cota disponível por unidade solicitante.

Deve gerar comprovante de agendamento de exame contendo no mínimo: nome da unidade solicitante, endereço da unidade solicitante, telefone da unidade solicitante, nome do paciente, data de nascimento, número do prontuário, medico solicitante, código do pedido, data da coleta, horário da coleta, data prevista de entrega do laudo, local da coleta, exames solicitados, mensagem de observação.

Deve gerar etiqueta de agendamento de exame contendo no mínimo: nome do paciente, idade, prontuário, unidade, número do pedido.

Deve gerar o número do pedido automaticamente considerando todas as unidades solicitantes.

Deve permitir agendar pedidos de exames em datas retroativas.

Deve permitir reimprimir comprovante de agendamento de exames.

Deve permitir personalizar a mensagem de orientação do comprovante de agendamento de exames.

Deve permitir alterar agendamentos de coleta contendo no mínimo: nome do paciente, numero do prontuário, número do pedido, data da solicitação, medico solicitante, operador que realizou o agendamento, exame, unidade de coleta, laboratório executor, calendário de coleta.

Deve permitir excluir agendamentos de coleta registrados erroneamente.

Deve gerar listagem de coletas agendadas contendo no mínimo: data, unidade de coleta, exame, nome do paciente, idade, número do prontuário, número do pedido, exame.

Deve gerar etiquetas com código de barras a serem coladas nos tubos contendo no mínimo: nome do paciente, idade, exame, código do pedido, unidade solicitante.

Deve permitir imprimir todas etiquetas dos pacientes agendados no dia.

Deve permitir o lançamento de coleta contendo no mínimo: data, grupo de exames, exame, unidade solicitante, unidade de coleta, nome do paciente, número do prontuário, número do pedido, medico solicitante, status (faltou ou realizado).

Deve permitir a geração de mapa de produção contendo no mínimo: data, grupo de exames, exame, unidade, nome do paciente, idade, código do pedido, código do exame, campos de resultados.

Deve gerar o mapa de produção de acordo com as configurações do cadastro de exames, considerando exames do mesmo grupo, exames agrupados, exames exclusivos, posição no mapa.

Deve permitir o lançamento de resultado contendo no mínimo:
 código do pedido, nome do paciente, data de nascimento, data da coleta, exame, resultado, observação.

Deve permitir o lançamento de diferentes tipos de resultado com no mínimo: numérico, texto, alfanumérico, opção, fórmula.

Deve informar automaticamente se o resultado está alterado.

Deve permitir registrar o resultado de vários exames do mesmo paciente em uma única tela;

Deve permitir alterar/excluir resultados de exames registrados erroneamente.

Deve permitir rotina para autorizar laudos contendo no mínimo: data do pedido, nome do paciente, data de nascimento, código do pedido, nome do responsável, exame, resultados do exame, opção para autorizar.

Deve permitir gerar autorização do laudo através de senha digitalizada.

Deve gerar impressão dos laudos no laboratório ou descentralizada, possibilitando que todas as unidades de rede municipal de Saúde possam imprimir o laudo “on-line” com assinatura digitalizada dos profissionais executores.

Deve gerar impressão do Laudo contendo no mínimo: nome do paciente, número do prontuário, data de nascimento, idade, sexo, telefone, unidade solicitante, medico solicitante, número do pedido, data da solicitação, data da coleta, data do laudo, resultados do exame, nome e assinatura do profissional executor, número do registro profissional do profissional executor.

Deve permitir acesso on-line dos laboratórios terceirizados, para que os mesmos retirem a listagem das pessoas que irão realizar a coleta.

Deve Permitir que o laboratório terceirizado possa lançar e auditar o resultado do exame do munícipe diretamente no Sistema de Gestão via internet (on-line) e desta maneira possibilitando a entrega do exame em qualquer Unidade de Saúde.

Deve permitir controle de exames por status contendo no mínimo: agendado, não coletado, pendente de lançamento de resultados, pendente de conferencia, pendente de impressão de laudo, pendente de entrada, entregue.

Deve permitir registrar a entrega dos exames contendo no mínimo: nome do paciente, número do prontuário, data de nascimento, código do pedido, data do pedido, data da coleta, exame, entregue (sim ou não), impressão do laudo, campo para o paciente assinar que retirou o exame.

Deve permitir consulta por paciente o histórico de exames laboratoriais contendo no mínimo: nome do paciente, data de nascimento, número do prontuário, endereço, telefone, número do pedido, data da solicitação, data da coleta, previsão de entrega, unidade solicitante, medico solicitante, exame, status.

Deve gerar relatório de exames bloqueados contendo no mínimo: período, unidade, exame, data do pedido, hora do pedido, nome do paciente, unidade solicitante, exame bloqueado, valor economizado por exame, quantidade total de exames economizados no período, valor total economizado no período.

Deve gerar relatório de exames repetidos contendo no mínimo: período, unidade, nome do paciente, número do prontuário, data de nascimento, médico solicitante, data da coleta, exame, código e descrição do procedimento, valor unitário por exame, quantidade de exames por paciente, valor total por paciente.

Deve gerar relatório de exames por status contendo no mínimo: período, exame, status, unidade solicitante, unidade de coleta, laboratório executor, data do pedido, data da coleta, nome do paciente.

Deve gerar relatório de Pacientes Atendidos contendo no mínimo: período, unidade solicitante, médico solicitante, data do pedido, data da coleta, código do pedido, nome do paciente, total de pacientes atendidos.

Deve gerar relatório de produção contendo no mínimo: período, unidade de coleta, laboratório executor, exame, quantidade de exames realizados por procedimento, quantidade por reagentes, quantidade total de exames, quantidade total de reagentes.

Deve gerar relatório financeiro de exames contendo no mínimo: exame, quantidade por exame, valor unitário por exame, valor total por exame, valor total geral.

Deve gerar relatório Histórico do paciente contendo no mínimo: período, unidade, exame, nome do paciente, data de nascimento, exame, status, quantidade de exames.

Deve gerar relatório quantitativo de exames solicitados contendo no mínimo: período, unidade, exame, quantidade por exame, quantidade total geral.

A macro funcionalidade e suas sub funcionalidade do Controle de Exames Laboratoriais deverá trabalhar integrado com a macro funcionalidade e suas sub funcionalidade do Controle do Faturamento.

f) Controle dos Exames de Imagem

Deve permitir cadastrar exames de imagem contendo no mínimo: nome do exame, sexo de abrangência do exame, validade do exame, situação (ativo e inativo), número de incidências, preparo (sim ou não), número do procedimento.

Deve permitir alterar cadastros e exames.

Deve permitir cadastrar, alterar e excluir locais de realização.

Deve permitir agendar exame contendo no mínimo: nome do paciente, data de nascimento, CNS, sexo, estado civil, RG, CPF, nome do responsável, medico solicitante, urgente (sim ou não), local de realização, exame, calendário de agenda, observação.

Deve permitir durante o agendamento cadastrar novos médicos.

Deve permitir visualizar o calendário de agenda contendo no mínimo: quantidade total de vagas por dia e quantidade de vaga disponível por dia.

Deve bloquear no calendário os dias com feriados ou pontos facultativos cadastrados.

Deve permitir realizar o agendamento descentralizado, possibilitando agendar exames em todas as Unidades de Saúde do Município “On-Line” via internet.

Deve permitir que no mesmo pedido se possa incluir vários exames.

Deve gerar comprovante de agendamento do exame contendo no mínimo: nome da unidade, endereço da unidade, telefone da unidade, nome do paciente, nome do médico solicitante, código do pedido, nome dos exames solicitados.

Deve gerar etiqueta de agendamento do exame contendo no mínimo: nome do paciente, data de nascimento, número do prontuário, médico solicitante, data do agendamento do exame, exame.

Deve gerar o número do pedido automaticamente considerando todas unidades solicitantes.

Deve gerar listagem de exames agendados contendo no mínimo: data, nome do paciente, idade, prontuário, médico solicitante, exame, quantidade de exames.

Deve gerar etiqueta para ser colada na chapa contendo no mínimo: nome do paciente, data de nascimento, número do pedido, número do prontuário, médico solicitante, data do agendamento do exame, exame.

Deve permitir a geração de etiqueta de todos os pacientes por data em uma única ação.

Deve permitir alterar exames agendados contendo no mínimo: nome do paciente, data de nascimento, idade, número do pedido, data solicitada, data agendada, medico solicitante, nome do operador que realizou o agendamento, exames, calendário de agendamento.

Deve, automaticamente, liberar a vaga ao alterar a data do agendamento.

Deve permitir excluir agendamentos de exames registrados erroneamente.

Deve permitir lançar a realização ou não do exame agendado contendo no mínimo: data, profissional executor, especialidade, nome do paciente, idade, número do prontuário, médico solicitante, status (faltou ou realizou).

Não deve permitir realizar um exame incompatível com o CBO do profissional executor,

Não deve permitir realizar um exame sem ter o procedimento vinculado ao exame.

Não deve permitir realizar um exame incompatível com a idade do paciente e/ou sexo do paciente.

Deve permitir o lançamento de Laudo contendo no mínimo: nome do paciente, data de nascimento, idade, número do prontuário, exame, data do pedido, data da realização do exame, campo texto com possibilidade de formatação.

Deve permitir opções de formatação do laudo contendo no mínimo: tamanho da fonte, cor, negrito, itálico, sublinhado, recortar, copiar, colar, marcadores, numeração, diminuir recuo, aumentar recuo, negrito, itálico, sublinhado, alinhar a esquerda, centralizar, alinhar a direita, justificar.

Deve gerar impressão do Laudo contendo no mínimo: nome do paciente, número do prontuário, data de nascimento, idade, exame, data do pedido, data da realização, resultado do exame, assinatura do profissional executor, número do registro profissional.

Deve gerar impressão dos laudos nas unidades executoras ou descentralizadas, possibilitando que todas as unidades de rede municipal de Saúde possam imprimir o laudo “on-line” com assinatura digitalizada dos profissionais executores.

Deve permitir a reimpressão do Laudo.

Deve gerar relatório quantitativo de exames contendo no mínimo: período, exame, procedimento, quantidade por exames, quantidade total.

A macro funcionalidade e suas sub funcionalidade do Controle dos Exames Laboratoriais deverá trabalhar integrado com macro funcionalidade e suas sub funcionalidade do Controle do Faturamento.

g) Controle do Faturamento

Deve permitir a geração de BPA consolidado por competência aproveitando a produção já lançada pelas unidades de saúde.

Ao gerar o sistema deve alertar se existem procedimentos executados nas unidades e não faturados.

Deve permitir a geração de todos os procedimentos consolidados executados nas unidades de saúde.

Ao realizar a geração da produção dos procedimentos consolidados, deve gerar a quantidade de folhas geradas, quantidade de procedimentos gerados, quantidade de erros.

Deve gerar automaticamente a quantidade de folhas e número de linhas dos procedimentos consolidados.

Deve gerar automaticamente a quantidade de procedimentos por CBO e por idade dos procedimentos consolidados.

Deve permitir o cadastro da produção de procedimentos consolidados com no mínimo: CNES, mês de competência, folha, procedimento, CBO, idade, quantidade.

Não deve permitir o registro de procedimentos consolidados incompatíveis com o CBO.

Não deve permitir o registro de CBO inválido.

Não deve permitir o registro de procedimentos incompatíveis com o sexo e/ou com a idade do paciente.

Deve automaticamente alertar se o procedimento consolidado lançado exige idade.

Deve permitir a exclusão dos procedimentos consolidados nas competências não finalizadas.

Deve gerar relatório de BPA consolidados contendo no mínimo: CNES, competência, folha, procedimento, CBO, idade, quantidade e consistência.

Deve permitir o faturamento retroativo de 3 meses conforme regras do SIA. 

Deve permitir a geração de BPA individualizado por competência aproveitando a produção já lançada pelas unidades de saúde.

Ao gerar o sistema deve alertar se existem procedimentos executados nas unidades e não faturados.

Deve permitir a geração de todos os procedimentos individualizados executados nas unidades de saúde.

Ao realizar a geração da produção dos procedimentos individualizados, deve gerar a quantidade de folhas geradas, quantidade de procedimentos gerados, quantidade de erros.

Deve gerar automaticamente a quantidade de folhas e número de linhas dos procedimentos individualizados.

Deve permitir o cadastro da produção de procedimentos individualizados com no mínimo: CNES, mês de competência, folha, CBO, CNS do profissional, nome do paciente, data de nascimento, CNS, sexo, município, raça/cor, etnia indígena, nacionalidade, data do atendimento, quantidade de procedimento, CID, caráter de atendimento.

Não deve permitir o registro de CBO inválido.

Não deve permitir o registro de procedimentos individualizados incompatíveis com o CBO e/ou CID.

Não deve permitir o registro de procedimentos incompatíveis com a idade do paciente.

Não deve permitir o registro da quantidade de procedimentos individualizados acima do permitido, conforme regras do SIGTAP.

Não deve permitir o registro de procedimentos individualizados incompatíveis com o sexo do paciente

Deve exigir o preenchimento do CID para os procedimentos que exigem CID, conforme regras do SIGTAP.

Deve permitir a exclusão dos procedimentos Individualizados das competências não finalizadas.

Deve gerar relatório de BPA individualizado contendo no mínimo: CNES, mês de competência, folha, CBO, CNS do profissional, nome do paciente, data de nascimento, CNS, sexo, município, raça/cor, etnia indígena, nacionalidade, data do atendimento, quantidade de procedimento, CID, caráter de atendimento, consistência.

Deve permitir o faturamento retroativo de 3 meses conforme regras do SIA 

Deve permitir a geração de arquivo de exportação dos BPA’s no padrão disponibilizado pelo DATSUS.

Deve permitir a geração de exportação de todas unidades ou por unidade.

Deve permitir a geração de exportação por financiamento.

Deve gerar relatório de controle de remessa contendo: Nome da unidade, competência, nome do arquivo, registros gravados, BPA’s, campo de controle.

Deve permitir o registro de envio do arquivo ao SIA.

Deve consolidar a produção das macro funcionalidade e suas sub funcionalidade do Controle do Agendamento, Pronto Atendimento, Exames Laboratoriais e Exames de Imagem.

h) Controle do PSF

Deve permitir cadastrar Áreas vinculando a unidade e o Segmento (Rural ou Urbano).

Deve permitir cadastrar micro área, vinculando a área e o agente de saúde responsável.

Deve permitir cadastrar da família vinculando a família ao cadastro único do paciente.

Deve permitir vincular a família, a área e micro área.

Deve permitir cadastrar número de família.

Deve permitir cadastrar todos os integrantes da família.

Deve permitir identificar o paciente, a faixa etária, sexo e escolaridade de cada integrante da família.

Deve permitir registrar as doenças ou condição referida de cada integrante da família.

Deve permitir registrar mais de uma doença ou condição referida de cada integrante da família.

O Sistema deverá permitir o registro das características da moradia com no mínimo: tipo de casa, número de cômodos, se possuem energia elétrica, destino do lixo, tratamento de agua no domicilio, Abastecimento de Agua, destino de fezes e urina.

Deve permitir o registro de planos de saúde com no mínimo: número de integrantes da família coberta pelo plano e nome do plano.

Deve permitir o registro se é família é beneficiaria do Programa Bolsa Família.

Deve permitir o registro se é família inscrita no cadastramento Único de Programas Sociais do Governo Federal.

Deve permitir registrar quem a família procura em caso de doença.

Deve permitir o registro dos meios de comunicação utilizados pela Família.

Deve permitir o registro se a família participa de grupos comunitários.

Deve permitir o registro dos meios de transporte utilizados pela família.

Deve permitir registrar os atendimentos médicos por área e micro área.

Deve permitir registrar atendimentos médicos e de enfermeiros.

Deve permitir registrar Atendimentos de Puericultura, Pré-natal, DST/AIDS, Diabetes, Hipertensão Arterial, Hanseníase, Tuberculose.

Deve permitir registrar Solicitação Medica de exames complementares.

Deve permitir registrar Exames de Patologia Clínica, Radiodiagnostico. Ultrassom Obstétrico.

Deve permitir registrar Encaminhamentos Médicos.

Deve permitir registrar Encaminhamentos de Atendimento Especializado, de Internação Hospitalar, de Urgência e Emergência, de Internação domiciliar.

Deve permitir a inclusão e a consulta de famílias estimadas e população por ano, por área rural e urbana.

Deve permitir registro do cartão da criança vinculado ao cadastro único de saúde.

Deve permitir cadastrar o cartão da criança contendo no mínimo: dados pessoais da criança, unidade básica que o paciente pertence, número do prontuário, endereço, telefones, documentos da criança, nome dos pais, área e micro área em que pertence.

O Cartão da Criança deverá permitir o registro da maternidade de nascimento, data e hora do nascimento, peso ao nascer, comprimento ao nascer, perímetro cefálico, tipo sanguíneo da criança, tipo sanguíneo da mãe, idade gestacional, peso da criança na alta, data da alta.

Deve gerar relatório de Histórico da Família permitindo visualizar as famílias ativas e inativas, as datas de inclusão e exclusão dos familiares e dos endereços.

Deve gerar relatório A1 conforme modelo do SIAB.

Deve gerar relatório A2 conforme modelo do SIAB.

Deve gerar relatório PMA2 conforme modelo do SIAB.

Deve gerar relatório PMA2C conforme modelo do SIAB.

Deve gerar relatório SSA2 conforme modelo do SIAB.

Deve gerar arquivo exportação para o SIAB.

i) Controle Logístico dos Medicamentos, Materiais de Enfermagem e Odontológico

Deve permitir o controle logístico dos medicamentos, materiais de enfermagem, materiais odontológicos, materiais de consumo, materiais de limpeza, bem como o gerenciamento on-line do estoque e de requisições.

Deve permitir cadastrar os grupos a serem gerenciados contendo no mínimo: código do grupo, descrição do grupo, tipo do grupo, unidade responsável por grupo.

Deve permitir alterar os grupos cadastrados.

Deve permitir cadastrar os produtos contendo no mínimo: descrição do produto, código do produto, unidade de medida, grupo, controle de lote, estoque mínimo e máximo, tipo de estoque, ativo ou inativo.

Deve permitir cadastrar fornecedores contendo no mínimo: nome fantasia, razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, site, endereço, telefones, tipo de fornecedor.

Deve permitir cadastrar os contatos em cada fornecedor contendo no mínimo: nome do contato, departamento, cargo, telefone, celular, e-mail.

Deve permitir consultar a relação de fornecedores por tipo de fornecedor. 

Deve permitir visualizar histórico de cada produto contendo todo histórico de compras e de saídas, contendo no mínimo: data de entrada, fornecedor, lote, validade, quantidade de entrada, quantidade disponível por lote, valor unitário, valor total por lote, data de saída, unidade requisitante, usuário requisitante, setor requisitante, quantidade de saída.

Deve permitir visualizar o estoque total por produto e por lote,

Deve permitir o controle de estoque descentralizado, possibilitando criar vários almoxarifados na rede municipal de saúde.

Deve permitir o controle de estoque por centro de custo.

Deve permitir cadastrar entrada de materiais contendo no mínimo: unidade, fornecedor, data da entrada, nome do operador, código do pedido de compras, número da nota fiscal, data da nota fiscal, produto, quantidade, lote, valor unitário, valor total por lote. Valor total da nota.

Deve permitir registrar vários produtos em uma mesma entrada.

Deve permitir registrar entrada de materiais por doação.

Deve permitir estornar entradas registradas erroneamente.

Deve permitir alterar entradas realizadas.

Deve gerar listagem de produtos para Inventário contendo do mínimo: grupo de produtos, unidade, código de produto, descrição do produto, unidade de medida, código do grupo, descrição do grupo, quantidade.

Deve permitir registrar a quantidade do inventário e automaticamente o sistema deve realizar as correções de estoque.

Deve permitir registrar o estoque inicial.

Deve permitir cadastrar as saídas de materiais contendo no mínimo: nome do almoxarifado, nome do operador, unidade requisitante, usuário requisitante, setor requisitante, código da requisição, data da requisição, produto, quantidade.

Deve permitir realizar a saída de vários materiais em uma única requisição.

Deve permitir realizar saída somente dos materiais sob responsabilidade da unidade que está realizando a operação.

Não deve permitir realizar a saída de materiais que não possuem estoque disponível.

Deve permitir visualizar por material todos os lotes com estoque disponível.

Deve permitir visualizar por produto quais lotes estão saindo.

Deve automaticamente sair com os lotes que vencem primeiro.

Deve registrar o valor da saída considerando o valor real do material.

Deve imprimir comprovante de saída, contendo no mínimo: código da requisição, unidade solicitante, endereço da unidade solicitante, grupo do material, descrição do material, lote, quantidade, campo para o usuário assinar o recebimento dos materiais, campo para preencher a data do recebimento dos materiais.

Deve permitir o controle de estoque físico e financeiro;

Deve permitir estornar saídas registradas erroneamente.

Deve permitir cadastrar baixas de materiais vencidos, quebrados e interditados.

Deve permitir cadastrar transferências de materiais entre almoxarifados e municípios.

Deve permitir cadastrar fechamentos de balancetes.

Não deve permitir movimentação de estoque nos meses fechados (já contabilizados).

Deve permitir o cadastro de requisição online contendo no mínimo: unidade requisitante, nome do operador, nome do almoxarifado, grupo de material, descrição do material, quantidade por material.

Deve permitir cadastrar quais materiais cada unidade pode solicitar.

Deve disponibilizar para cada unidade somente a relação dos materiais liberadas para unidade solicitante.

Deve permitir que as unidades acompanhem o status da requisição contendo no mínimo: data da solicitação, data de envio dos materiais requisitados, almoxarifado requisitado, usuário solicitante, código da requisição, material, quantidade solicitada, quantidade enviada, quantidade recebida, lote, validade do lote.

Deve permitir que a unidade requisitante confirme o recebimento e registre a quantidade recebida por material.

Deve permitir que o Almoxarifado visualize e gerencie em uma única tela todas as requisições online contendo no mínimo: data do pedido, unidade requisitante, usuário requisitante, código de da requisição, material solicitado, quantidade requisitada, quantidade disponível no almoxarifado, quantidade enviada.

Deve permitir visualizar a quantidade em estoque do material solicitado na unidade requisitante, e as últimas remessas do material à unidade solicitante.

Deve permitir cadastrar justificativa do não envio da quantidade ou do material solicitado.

Deve permitir o controle de requisição por status com no mínimo: pendente, em andamento, retornado, finalizado.

Deve permitir o cadastro de contratos contendo no mínimo: período do contrato, número do contrato, fornecedor, modalidade de contratação, valor total do contrato, número de parcelas.

Deve permitir o gerenciamento das entregas dos contratos, possibilitando cadastrar informações de cada produto entregue, número da nota fiscal, quantidade entregue, saldo e quantidade pendente.

Deve gerar relatório de Balancete contendo no mínimo: período, grupo de material, código do grupo, material, unidade de medida, saldo anterior físico e financeiro por material, entradas no período físico e financeiro por material, saídas no período físico e financeiro por material, saldo atual físico e financeiro por material, saldo anterior financeiro total, entrada financeira total, saída financeira total, saldo atual financeiro total.

Deve gerar relatório resumo de balancete contendo no mínimo: período, grupos, saldo financeiro anterior por grupo de material, entradas financeiras por grupo de material, saídas financeiras por grupo de material, saldo atual financeiro por grupo de material, saldo financeiro anterior total, entrada financeira total, saída financeira total, saldo financeiro atual.

Deve gerar relatório de Baixa de Estoque contendo no mínimo: período, unidade, grupo de material, motivo da baixa, data da baixa, operador que realizou a baixa, quantidade de materiais baixados.

Deve gerar relatório de consumo médio diário contendo no mínimo: período, unidade, setor, grupo de material, material, unidade de medida, total consumido por dia, média do consumido por dia, saldo atual.

Deve gerar relatório de consumo médio mensal contendo no mínimo: período, unidade, setor, grupo de material, material, unidade de medida, total consumido por mês, média do consumido por mês, saldo atual.

Deve gerar relatório de entrada de materiais contendo no mínimo: período, grupo de material, material, fornecedor, data do documento, data do lançamento, número do pedido, unidade de medida, quantidade, valor unitário, valor total por material, valor total geral.

Deve gerar relatório de estorno de entrada de material contendo no mínimo: período, fornecedor, material, data do estorno, data do documento, número do documento, operador que realizou o estorno, quantidade estornada.

Deve gerar relatório de estorno de saída de material contendo no mínimo: período, requisitante, material, data do estorno, data da saída, número da requisição, operador que realizou a saída, operador que realizou o estorno, quantidade estornada.

Deve gerar relatório de posição de estoque por material contendo no mínimo: unidade, grupo de material, material, unidade de medida, estoque mínimo, estoque máximo, estoque disponível, status (abaixo do mínimo, acima do máximo, normal, zerado).

Deve gerar relatório de produtos a vencer contendo no mínimo: período, unidade, grupo de material, material, lote, validade do lote, tempo restante, quantidade em estoque por material.

Deve gerar relatório de saída por unidade contendo no mínimo: período, almoxarifado, tipo da saída (requisição ou baixa), motivo da baixa, unidade requisitante, grupo de material, material, data da saída, usuário requisitante, quantidade por material, número da requisição, quantidade total de baixas, quantidade total de consumo.

Deve gerar relatório de entrada por fornecedor contendo no mínimo: período, fornecedor, material, unidade de medida, data do documento, número do lote, validade do lote, quantidade, valor por produto, valor total de entradas.

Deve gerar relatório de saída de material contendo no mínimo: período, unidade requisitante, setor requisitante, usuário requisitante, grupo de materiais, material, unidade de medida, data da saída, data da requisição, quantidade de saída por material, quantidade de saída total.

j) Controle das Farmácias Municipais

Deve permitir o cadastro de medicamento contendo no mínimo: nome do medicamento, grupo de medicamento, unidade de medida, estoque mínimo, estoque máximo, controla lote (sim ou não).

Deve permitir cadastrar o princípio ativo e o nome comercial do medicamento.

Deve permitir trabalhar integrado com o módulo almoxarifado.

Deve permitir registrar entrada de medicamento contendo no mínimo: nome do medicamento, quantidade, valor unitário, valor total por medicamento, número do lote, validade do lote, data da entrada.

Deve permitir o controle de estoque por centro de custo.

Deve permitir gerenciar o estoque dos medicamentos de alto custo, psicotrópicos e ação judicial.

Deve permitir gerenciar o estoque dos insumos diabéticos.

Deve permitir trabalhar com várias unidades dispensadoras.

Deve permitir registrar a dispensação de medicamento contendo no mínimo: nome do paciente, número do prontuário, medico solicitante, CRM do médico solicitante, origem da receita, nome do medicamento, validade da receita, quantidade receitada, quantidade entregue, data da dispensação.

Deve permitir na dispensação cadastrar médicos não cadastrados.

Deve permitir dispensar vários medicamentos em uma única receita.

Não deve permitir dispensar a quantidade ou medicamento indisponível.

Deve permitir dispensar medicamentos em data retroativa.

Deve permitir na dispensação visualizar o histórico de todas as dispensações do paciente na unidade dispensadora.

Deve alertar que o paciente já retirou o medicamento solicitado com outras receitas ou em outras unidades dispensadoras.

Deve alertar que o paciente não é munícipe.

Deve permitir o registro de receitas continuas.

Deve alertar que o paciente possui receita continua não tendo necessidade de cadastrar novamente a mesma receita.

Deve permitir a dispensação fracionada.

Deve gerar comprovante de dispensação contendo no mínimo: nome da unidade dispensadora, endereço da unidade dispensadora, telefone da unidade dispensadora, nome do paciente, data de nascimento, medico solicitante, operador que realizou a dispensação, nome do medicamento, quantidade receitada, quantidade entregue, validade da receita, data da entrega, data da impressão, campo para o paciente assinar.

Deve permitir cadastrar baixas de medicamentos quebrados, vencidos e interditados.

Deve permitir registrar entrada de medicamentos devolvidos.

Deve permitir consultar por medicamento a quantidade total de estoque considerando todas unidades dispensadoras, e a quantidade por unidade dispensadora.

Deve permitir realizar transferência de estoque entre unidades dispensadoras atualizando os estoques automaticamente.

Deve gerar comprovante de transferência de estoque entre unidades dispensadoras.

Deve permitir estornar entradas de estoque registradas erroneamente.

Deve permitir estornar dispensação registrada erroneamente.

Deve gerar listagem para inventário contendo no mínimo: grupo de medicamento, nome do medicamento, unidade de medida, quantidade.

Deve permitir registrar a quantidade do inventário e automaticamente o sistema deve realizar as correções de estoque.

Deve gerar listagem de posição de estoque contendo no mínimo: unidade dispensadora, nome do medicamento, quantidade em estoque por medicamento.

Deve gerar livro de psicotrópicos contendo no mínimo: período, nome do medicamento, unidade dispensadora, data da dispensação, data da entrada, data da baixa, nome do paciente dispensado, quantidade de medicamento dispensado por data, quantidade de medicamento baixado por data, quantidade de medicamentos que entraram por data, quantidade em estoque por data.

Deve gerar relatório de dispensação de paciente e endereço contendo no mínimo: período, unidade, grupo de medicamentos, medicamento, nome do paciente, número de prontuário, número do RG, endereço do paciente, ata da dispensação, quantidade dispensada por data e por medicamento.

Deve gerar relatório de Atendimento Diário contendo no mínimo: período, unidade, paciente, total de pacientes atendidos no período, total de medicamentos dispensados no período.

Deve gerar relatório de dispensação contendo no mínimo: período, unidade, medico solicitante, grupo de medicamentos, medicamento, quantidade de medicamentos dispensados por unidade e por médico.

Deve gerar relatório de dispensação por paciente contendo no mínimo:  período, município, medico solicitante, grupo de medicamentos, medicamento, nome do paciente, número do prontuário, data da dispensação, nome do operador que realizou a dispensação, quantidade dispensada por paciente e por data.

Deve gerar relatório de entradas contendo no mínimo: período, unidade dispensadora, grupo de medicamentos, medicamento, número do lote, validade do lote, data da entrada, nome do operador, quantidade por medicamento.

Deve gerar relatório de estorno de dispensação contendo no mínimo: período, unidade, medicamento, data da dispensação, data do estorno, operador que dispensou, operador que estornou, nome do paciente, quantidade estornada.

Deve gerar relatório de medicamentos a vencer contendo no mínimo: período, unidade, grupo de medicamentos, medicamento, número do lote, validade dos lotes, tempo restante, quantidade total de itens a vencer.

Deve gerar relatório de pacientes atendidos contendo no mínimo: unidade, grupo de medicamentos, medicamento, nome do paciente, número do prontuário, data da dispensação, quantidade dispensada por paciente e por data, quantidade total de pacientes atendidos.

Deve gerar relatório de saída geral contendo no mínimo: período, unidade, medico solicitante, grupo de medicamentos, medicamento, tipo da movimentação (dispensação, baixa, entrada), data da movimentação, quantidade movimentada.

Deve gerar relatório de transferência contendo no mínimo: período, medicamento, unidade de origem, unidade de destino, data da transferência, medicamento transferido, quantidade transferida.

Deve gerar relatório quantitativo de dispensação contendo no mínimo: período, município, unidade dispensadora, grupo de medicamentos, medicamento, quantidade dispensada por medicamento no período.

Deve permitir o cadastro de requisição online contendo no mínimo: unidade requisitante, nome do operador, nome do almoxarifado, grupo de medicamento, descrição do medicamento, quantidade por material.

Deve permitir cadastrar quais materiais cada unidade pode solicitar.

Deve disponibilizar para cada unidade somente a relação dos medicamentos liberados para a unidade solicitante.

Deve permitir que as unidades acompanhem o status da requisição contendo no mínimo: data da solicitação, data de envio dos medicamentos requisitados, almoxarifado requisitado, usuário solicitante, código da requisição, medicamento, quantidade solicitada, quantidade enviada, quantidade recebida, lote, validade do lote.

Deve permitir que a unidade requisitante confirme o recebimento e registre a quantidade recebida por medicamento.

Deve permitir que ao confirmar o recebimento dos medicamentos através da requisição online as entradas sejam realizadas de forma automática.

Deve permitir o controle de requisição por status com no mínimo: pendente, em andamento, retornado, finalizado.

A macro funcionalidade e suas sub funcionalidade do Controle das Farmácia Municipais deverá trabalhar integrada com a macro funcionalidade e suas sub funcionalidade do Controle de Almoxarifado.

k) Controle das Vacinas

Deve permitir cadastrar vacinas contendo no mínimo: nome da vacina, código da vacina, idade, unidade de tempo (dias, mês, ano), reforços, tempo de reforço, unidade tempo reforço (dia, mês, ano), dose continua, dependências entre vacina, tipo de vacina (padrão, especial).

Deve permitir cadastrar vacinas especiais.

Deve permitir cadastrar vacinas padronizadas pelo governo.

Deve permitir cadastrar campanhas.

Deve permitir cadastrar dependências entre vacinas.

Deve permitir cadastrar reforços de vacina.

Deve permitir cadastrar vacinas com dose continua.

Deve permitir alterar as vacinas cadastradas.

Deve permitir excluir vacinas cadastradas erroneamente.

Não deve permitir excluir vacinas que já possuam histórico vinculado.

Deve permitir gerar automaticamente mapa de vacinação por paciente, contendo todas as vacinas a serem aplicadas com suas respectivas datas sugeridas, de acordo com a idade do paciente.

Deve permitir gerar o calendário de vacinação segundo a padronização do estado com opção de configurar as regras municipais.

Deve permitir visualizar por pacientes as vacinas pendentes, e data prevista de aplicação por paciente.

Deve permitir visualizar por paciente as vacinas aplicadas, data da prevista para aplicação, data aplicada, número do lote, nome do aplicador.

Deve permitir cadastrar a aplicação das vacinas contendo no mínimo: nome do paciente, número do prontuário, data de nascimento, idade, telefone, endereço, nome da mãe, nome da vacina, data prevista de aplicação, data de aplicação, número do lote, nome do aplicador.

Deve permitir cadastrar a aplicação de vacinas especiais contendo no mínimo: nome da vacina, data da aplicação, número do lote, motivo da vacina especial.

Deve permitir cadastrar os motivos de vacinas especiais contendo no mínimo as opções: acamado, cardiopatias, contato com idosos acamados, contato com idosos imunodeprimido, diabéticos, doadores de órgão, doença de depósito, doença pulmonar crônica, doença dermatológica grave, fibrose crítica, hipertensos, imunodeprimidos, mordedura e/ou lambedura, paralisia flácida pregressa, pré-exposição, prematuridade, reação vacinal, 
recém-nascido internado, transplantado, trissonia.

Deve gerar impressão do mapa de vacinação, contendo as vacinas aplicadas, as data da aplicação, o número do lote, e o nome do aplicador, além das vacinas pendentes de aplicação;

Deve gerar declaração que o paciente está em dia com a vacinação, e informar a data que o mesmo deve retornar para tomar os reforços e/ou outras vacinas.

Deve permitir registrar as vacinas aplicadas em campanha.

Deve alertar ao tentar registrar data da aplicação antes da data prevista.

Deve alertar e/ou bloquear ao tentar registrar uma vacina que depende de outras vacinas ou outras doses ainda não aplicadas.

Deve recalcular automaticamente a data prevista das vacinas dependentes.

Deve permitir cadastrar aplicação de vacina continua.

Deve permitir alteração do número do lote e do nome do aplicador registrado erroneamente. 

Deve permitir a exclusão da vacina aplicada erroneamente. 

Deve permitir registrar reações e outras observações relacionando a vacinação.

Deve gerar relatório quantitativo de vacinação contendo no mínimo: período, unidade, faixa etária, vacina, quantidade de vacinas aplicadas por unidade, total de vacinas aplicadas.

Deve gerar relatório de aplicação diária contendo no mínimo: período, unidade, faixa etária, vacina, aplicador, data, idade, quantidade de vacinas aplicadas por data e por idade, total de vacinas aplicadas.

Deve gerar relatório de faltosos contendo no mínimo: período, unidade, faixa etária, vacina, nome do paciente, número do prontuário, idade, data prevista, nome do exame, quantidade de faltosos.

Deve gerar relatório de vacinas pendentes contendo no mínimo: período, unidade, faixa etária, vacina, nome do paciente, número do prontuário, idade, data prevista, nome do exame, quantidade de faltosos.

l) Controle da Vigilância Sanitária

Deve permitir cadastrar reclamação contendo no mínimo: número da reclamação, data da reclamação, área, reclamante, reclamado, motivo da reclamação.

Deve permitir cadastrar se a reclamação será tratada como sigilosa.

Deve permitir cadastrar as providencias iniciais a serem tomadas na reclamação.

Deve permitir gerar comprovante de cadastro de reclamação contendo no mínimo: número da reclamação, data da reclamação, área, nome do reclamante, endereço do reclamante, telefone do reclamante, nome do reclamado, endereço do reclamado, telefone do reclamado, motivo da reclamação, providencias iniciais a serem tomadas.

Deve permitir cadastrar áreas de atuação contendo no mínimo: alimentos, correlatos, cosméticos higiene e perfume, dengue, médica, medicamentos, odontológica, saneamento básico, saneamento domissanitários, serviços de saúde, zoosanitária.

Deve permitir cadastrar fiscal sanitário contendo no mínimo: nome do fiscal, data de nascimento, telefone, observação, número da credencial.

Deve permitir atribuir a reclamação ao fiscal habilitado.

Deve permitir registrar e consultar todas as ações executados pelo fiscal contendo no mínimo: número da reclamação, data da reclamação, área da reclamação, data da ação, fiscal que realizou a ação, descrição da ação.

Deve permitir registrar todas as visitas dos fiscais.

Deve permitir cadastrar a finalização do processo de reclamação contendo no mínimo: data da finalização, motivo da finalização, número do AIF, considerações finais.

Deve permitir registrar motivo de finalização da reclamação contendo no mínimo: deferido, indeferido, arquivado, AIP.

Deve permitir registrar as penalizações contendo no mínimo: número do AIP, número do AIF, tipo de penalização, fiscal, número da credencial do fiscal, interessado, data da penalidade, descrição da penalidade, valor da multa.

Deve permitir cadastrar tipo de penalização contendo no mínimo: advertência, multa, interdição total de estabelecimento, interdição parcial de estabelecimento, cancelamento de licença de funcionamento, cancelamento de autorização de funcionamento, proibição de propaganda, apreensão de produto, interdição total do produto, interdição parcial do produto, suspensão de venda de produto, suspensão de fabricação de produto, cancelamento de registro de produto, inutilização de produto, apreensão de equipamento.

Deve permitir cadastrar processos/denúncias contendo no mínimo: data da denúncia, número do processo, número do AIF, tipo do processo/denuncia, área, interessado, denunciado, valor do processo, valor do alvará, valor TRT, valor do protocolo, valor do equipamento, valor total do processo, resumo do processo/denuncia.

Deve calcular automaticamente o valor total do processo.

Deve permitir atribuir o processo/denuncia ao fiscal habilitado.

Deve permitir registrar e consultar todas as ações executadas pelo fiscal contendo no mínimo: número do processo/denuncia, data do processo/denuncia, tipo do processo/denuncia, área, data da ação, fiscal que realizou a ação, descrição da ação.

Deve permitir registrar todas as visitas dos fiscais.

Deve permitir cadastrar a finalização do processo de reclamação contendo no mínimo: tipo do processo/reclamação, área, data da finalização, motivo da finalização, validade do alvará.

Deve permitir registrar motivo de finalização do processo/denuncia contendo no mínimo: deferido, indeferido, arquivado, AIP.

m) Controle das Viagens dos Pacientes SUS 

Deve permitir cadastrar os grupos de viagem.

Deve permitir cadastrar motivos de viagem contendo no mínimo: nome do grupo de viagem, nome do motivo da viagem, código do procedimento vinculado à tabela SIGTAP.

Deve permitir alterar e excluir os motivos de viagem cadastrados erroneamente.

Deve permitir cadastrar os destinos de viagem contendo no mínimo: nome do destino / prestador, CNPJ do prestador, endereço do prestador, telefone do prestador.

Deve permitir cadastrar os pontos de partida contendo no mínimo: descrição do ponto e bairro.

Deve permitir cadastrar os veículos contendo no mínimo: número a placa, marca, modelo, capacidade, ano de fabricação, tipo do veículo (passeio, passageiro, carga), cor, tipo de combustível, renavam, número de eixos, número do chassis, nome do proprietário do veículo, CNPJ do proprietário do veículo.

Deve permitir cadastrar as jornadas dos veículos possibilitando definir a quantidade de viagem que cada veículo poderá executar no dia contendo no mínimo: dias da semana, período da jornada, horário de saída da jornada e horário de retorno da jornada, status da jornada.

Deve permitir cadastrar motoristas contendo no mínimo: nome do motorista vinculado ao módulo de recursos Humanos, data da inclusão, número da CNH, data da primeira habilitação, data do vencimento da CNH, categoria da CNH.

Deve permitir cadastrar supervisores que terão privilégios para agendar pacientes acima da capacidade do veículo.

Deve permitir agendar o transporte com no mínimo: nome do paciente, data de nascimento, idade, número do prontuário, endereço, motivo de viagem, data agendada no prestador/destino, horário agendado no prestador/destino, município de destino, nome do prestador previamente cadastrado e vinculado ao município, número de acompanhantes, ponto de partida, data da saída da viagem, horário da saída viagem, veículo, jornada vinculada ao veículo.

Deve permitir o registro de pacientes com atenção especial, como cadeirantes, macas e acamados, possibilitando a identificação e destinação ao veiculo adequado.

Deve gerar comprovante de agendamento do transporte contendo no mínimo: nome e endereço da unidade que registrou o agendamento, nome do paciente agendado, nome do destino, data da viagem, motivo da viagem, ponto de partida, quantidade de acompanhantes, data e horário da saída do veículo, e mensagem de observação/orientação.

Deve permitir reimprimir o comprovante de agendamento.

Deve permitir que os agendamentos sejam realizados de forma descentralizada evitando que o paciente se desloque ao departamento de transporte.

Deve possuir funcionalidades para gerenciar os veículos de acordo com a quantidade de pacientes a serem transportados contendo no mínimo: identificação da data da viagem, identificação dos municípios com viagens agendadas, identificação dos destinos por município, relação dos pacientes (nome do paciente, idade, prestador destino, município destino, descrição do ponto de partida, horário da partida e observações especiais), seleção dos veículos disponíveis e com a capacidade disponível.

Deve bloquear ao tentar agendar pacientes acima da capacidade do veículo.

Deve permitir agendar pacientes acima da capacidade com a liberação de senha de supervisor.

Deve gerar listagem dos transportes agendados contendo no mínimo: data da viagem, veiculo, jornada, motorista, relação dos pacientes, nome do paciente, endereço do paciente, telefone do paciente, motivo da viagem, horário da saída, hora do atendimento no destino/prestador, numero de acompanhantes, informações de atendimentos especiais (cadeirantes, maca, acamado), ponto de partida.

Deve permitir a impressão das listagens dos transportes agendados contendo as informações necessárias para o motorista, em relação aos dados dos pacientes e do destino.

Deve permitir o registro da distância percorrida registrando o KM inicial e o KM Final, por veículo e por viagem.

Deve permitir o registro de horários da viagem registrando o horário de partida, o horário de chegada ao destino, o horário de saída do destino, e horário de chegada da viagem.

Deve permitir o registro de despesas de viagem contendo no mínimo: despesa com refeição, despesa hospedagem, despesa com combustível, despesa com pedágios, outras despesas.

Deve permitir registrar o fechamento da viagem informando se os pacientes foram transportados ou não, além de registrar todas as despesas da viagem e os horários percorridos.

O sistema deverá permitir o reagendamento de datas de viagem.

Deve permitir alterar o agendamento da viagem contendo no mínimo: nome do paciente, data de nascimento, data da viagem agendada, horário da viagem agendada, município de destino, local de destino, motivo da viagem, status da viagem, ponto de partida, número de acompanhantes,

Deve permitir o cancelamento de agendamento de viagens, data da viagem, horário da viagem, veiculo, jornada.

Deve permitir transferir todos os pacientes a serem transportados de um veículo para outro.

Deve permitir o pré-cadastramento de pacientes que possuam viagens / tratamentos contínuos facilitando o agendamento do transporte para esses pacientes.

Deve gerar relatório de atendimento contendo no mínimo: veiculo, cidade de destino, local de destino, motivo da viagem, nome do paciente, número do prontuário, data da viagem, hora da viagem, motivo da viagem.

Deve gerar relatório de viagens por motorista contendo no mínimo: motorista, quantidade de viagens por destino e por mês, quantidade total por mês.

Deve gerar relatório quantitativo de viagem contendo no mínimo: período, veiculo, cidade destino, local de destino, motivo de viagem, data da viagem, quantidade de pacientes transportados, quantidade de pacientes transportados por data e por destino, quantidade de acompanhantes transportados por data e por destino, quantidade total de pacientes transportados no período, quantidade total de acompanhantes transportados no período.

A macro funcionalidade e suas sub funcionalidade do Controle das Viagens dos Pacientes SUS deverá trabalhar integrado com a macro funcionalidade e suas sub funcionalidade do Controle Regulatório.

n) Controle Regulatório 

Deve permitir cadastrar os grupos de procedimentos.

Deve permitir cadastrar os procedimentos a serem regulados com no mínimo: grupo de procedimentos, descrição dos procedimentos, código dos procedimentos integrados à tabela SIGTAP.

Deve permitir cadastrar se os procedimentos regulados são executados dentro da rede municipal e/ou fora do município.

Deve permitir alterar e excluir procedimento regulado cadastrado erroneamente.

Deve permitir cadastrar os prestadores de serviços contendo no mínimo: nome prestador, CNPJ do prestador, endereço do prestador, telefone do prestador.

Deve permitir cadastrar senhas a supervisores para liberar as solicitações de procedimentos bloqueadas.

Deve permitir cadastrar solicitação dos procedimentos regulados contendo no mínimo: nome do paciente, data de nascimento, número do prontuário, unidade que o paciente pertence, CNS, RG e CPF.

Endereço do paciente, telefone do paciente, data da solicitação, grupo de procedimentos, nome dos procedimentos, medico solicitante, unidade solicitante, Hipótese Diagnóstico, Prioridade, Tipo de agendamento, observação.

Deve permitir durante o cadastro de solicitação de procedimento, alterar o endereço e o telefone do paciente.

Deve permitir cadastrar a prioridade do procedimento regulado contendo no mínimo: (normal, urgência, emergência).

Deve permitir cadastrar o tipo da solicitação do procedimento regulado contendo no mínimo: encaminhamento consulta, solicitação de retorno, contra referência, solicitação de exames, Idoso, crianças, gestante, hipertensos e Diabéticos.

Deve bloquear e/ou alertar quando o paciente solicitar um procedimento que já está na lista de espera.

Deve bloquear e/ou alertar quando o paciente não tiver o CPF, RG e CNS preenchidos.

Deve permitir agendar procedimentos bloqueados através de senha de supervisor.

Deve permitir que a solicitação dos procedimentos regulados seja realizada de forma descentralizada possibilitando que as unidades demandadoras registrem a solicitação sem a necessidade de o paciente se deslocar às unidades reguladoras.

Deve permitir cadastrar solicitação de cirurgias eletivas contendo no mínimo: nome do paciente, data de nascimento, número do prontuário, número do CNS, unidade que o paciente pertence, CPF, RG, endereço, telefone, data da solicitação da cirurgia, descrição da cirurgia, complexidade da cirurgia, medico solicitante, unidade solicitante.

Deve gerar comprovante de solicitação de procedimentos regulados contendo no mínimo: Data/Hora da solicitação, nome do paciente, especialidade, hipótese diagnóstica, médico demandador, local demandador, atendente, mensagem de orientação.

Deve permitir personalizar a mensagem de orientação do comprovante de solicitação.

Deve permitir reimprimir o comprovante de agendamento.

Deve permitir gerar lista de espera com no mínimo: período, unidade solicitante, medico solicitante, grupo de procedimento, procedimento, prioridade, tipo de agendamento, nome do paciente, número do prontuário do paciente, data da solicitação, hipótese Diagnostica, status.

Deve permitir trabalhar com status contendo no mínimo as opções: solicitado, agendado, selecionados, lista de espera, realizado, faltou, devolvido, cancelado, não enviado, reagendado.

Deve permitir registrar motivo de cancelamento do procedimento solicitado.

Deve permitir visualizar por paciente todo histórico de movimentação da solicitação do procedimento regulado contendo no mínimo: prestador, data agendada, hora agendada, profissional agendado, tipo de vaga, data da movimentação.

Deve permitir visualizar no período selecionado todos os pacientes solicitados por status.

Deve permitir listar os pacientes por prioridade e por data da solicitação.

Deve permitir listar por Hipótese Diagnostica.

Deve permitir agendar os procedimentos regulados no prestador contendo no mínimo: nome do prestador, data agendada no prestador, horário agendado no prestador, nome do profissional que realizar o atendimento, tipo da vaga (SUS, convenio, particular) 

Deve permitir agendar os procedimentos regulados nas unidades da rede municipal.

Deve gerar lista dos pacientes com procedimentos regulados agendados, realizados, cancelados e reagendados.

Deve permitir cadastrar os contatos telefônicos com o paciente contendo no mínimo: nome do paciente, número do prontuário, telefones, data do contato, nome do funcionário que realizou o contato, descrição do que foi conversado com o paciente ou familiar.

Deve permitir gerar lista de espera de cirurgias eletivas contendo no mínimo: período, unidade solicitante, medico solicitante, nome do paciente, número do prontuário do paciente, data da solicitação, procedimento, status (lista de espera, autorizada, realizado, cancelado, revalidar).

Deve permitir registrar o motivo do cancelamento das cirurgias eletivas.

Deve permitir visualizar por paciente todo histórico de movimentação da solicitação de cirurgias eletivas contendo no mínimo: prestador, data agendada, hora agendada, profissional agendado, tipo de vaga, data da movimentação.

Deve permitir alterar os dados da solicitação contendo no mínimo: nome do paciente, número do prontuário, data de nascimento, data da solicitação, data da entrada, unidade solicitante, grupo de procedimento, procedimento, medico solicitante, unidade solicitante, Hipótese Diagnostica, prioridade, tipo de agendamento.

Deve permitir excluir solicitação de procedimentos registrados erroneamente.

Deve permitir cadastrar quais unidades poderão solicitar os procedimentos regulados.

Deve permitir gerar cotas físicas e percentuais por unidade e por grupo de procedimentos.

Deve permitir cadastrar o período da visualização das cotas e de repescagem.

Deve permitir reajustar as cotas que estão sobrando.

Deve permitir reaproveitar as vagas não preenchidas no período da cota.

Deve gerar relatório de distribuição de vagas por unidade, por período, e por grupo.

Deve gerar listagem de procedimentos agendados contendo no mínimo: período, unidade solicitante, prestador, grupo de procedimentos, nome do paciente, data de nascimento, procedimento, prestador agendado, data agendada, horário agendado.

Deve gerar listagem de procedimentos por status contendo no mínimo: prestador, procedimento, status, data, nome do paciente, número do prontuário, data de nascimento, CNS, CPF.

Deve gerar relatório quantitativo de procedimentos contendo no mínimo: ano, período, status, quantidade de procedimentos por status, por unidade e por mês, quantidade total por mês.

Deve gerar relatório de agendamento de procedimentos contendo no mínimo: período, unidade solicitante, grupo de procedimentos, procedimento, status, data da solicitação, data agendada, nome do paciente, medico solicitante.

Deve gerar relatório por prestador e por status e relação de pacientes.

Deve gerar relatório quantitativo de procedimentos agendados, pendentes e cancelados.

Deve gerar relatórios quantitativos solicitados por unidade, mostrando por unidade a quantidade de procedimentos solicitados por mês e total no período analisado.

Deve alterar automaticamente o status do encaminhamento para agendado na confirmação do agendamento, substituindo de solicitado ou lista de espera.

A macro funcionalidade e suas sub funcionalidade do Controle das do Controle Regulação deverá trabalhar integrado com a macro funcionalidade e suas sub funcionalidade do Controle das Viagens dos Pacientes SUS e também integrado com a macro funcionalidade e suas sub funcionalidade do Controle de Agendamento.

o) Controle do RH Saúde

Deve permitir cadastro de funcionários e especialistas com no mínimo as seguintes informações: nome do funcionário/especialista, número do registro profissional, especialidade, data de nascimento, sexo, número de registro, número do CNS, RG, CPF, Estado Civil, Escolaridade, Vinculo (concursado, contratado, comissionado, estagiário, funcionários do estado), cargo, função, unidade de atuação, setor, endereço (tipo do logradouro, nome do logradouro, número, complemento, bairro, CEP, município, estado), telefone residencial, celular, telefone de recado.

Deve permitir atribuir login e senha ao funcionário/especialista sem a necessidade de realizar um novo cadastro;

Deve permitir o registro da data de admissão.

Deve ter obrigatoriedade no preenchimento do número do Registro Profissional.

Deve permitir o registro de mais de uma especialidade.

Deve permitir o registro da data de demissão.

Deve permitir o registro do salário fixo.

Deve permitir o registro do salário Variável.

Deve permitir o registro de plantão.

Deve permitir o registro de remuneração por insalubridade.

Deve permitir o registro de remuneração por periculosidade.

Deve permitir o registro de remuneração por ATS.

Deve permitir o registro de remuneração por Sexta Parte. 

Deve permitir o registro de remuneração por PGI.

Deve permitir o registro da carga horária contratada, permitindo o registro de horário por dia da       semana, carga total semanal, carga total mensal.

Deve alertar ao tentar cadastrar um funcionário/especialista que já está cadastrado.

Deve permitir cadastrar os tipos de ocorrências contendo no mínimo: nome da ocorrência, código da concorrência, tipo da ocorrência.

Deve permitir cadastrar se a ocorrência desconta em folha.

Deve permitir alterar e excluir cadastros de ocorrências registradas erroneamente.

Deve permitir cadastrar tipo da ocorrência com no mínimo: hora, número inteiro, número decimal, moeda, opção (sim ou não);

Deve permitir cadastrar as ocorrências contendo no mínimo: hora extra, adicional noturno, campanha, plantões, atrasos, fiscalização, gratificações.

Deve permitir cadastrar os tipos de licenças contendo no mínimo: nome da licença, código da licença.

Deve permitir cadastrar se as licenças desconta em folha.

Deve permitir cadastrar as licenças contendo no mínimo: licença nojo, licença adoção, licença compulsória, licença eleitoral, licença família, licença gala, licença gestante, licença não remunerada, licença paternidade, licença prêmio, licença saúde,

Deve permitir alterar e excluir cadastros de licenças registradas erroneamente.

Deve permitir cadastrar os tipos de faltas contendo no mínimo: nome da falta, código da falta.

Deve permitir cadastrar se as faltas desconta em folha.

Deve permitir cadastrar as faltas contendo no mínimo: falta abondada, falta convocação júri, falta TRE, falta justificada, falta injustificada, falta medica, falta congresso.

Deve permitir alterar e excluir cadastros de faltas registradas erroneamente.

Deve permitir cadastrar a quantidade limite de faltas por dia, mês e por ano.

Deve permitir cadastrar o período da folha.

Deve permitir gerar folha contendo no mínimo: unidade, funcionários/especialistas, mês de frequência, ano de frequência. 

Deve permitir gerar folha somente dos funcionários/especialistas ativos.

Deve permitir cadastrar status contendo no mínimo: ativo, demitido, afastado, férias, licença.

Deve permitir incluir novos funcionários/especialistas durante a vigência da folha.

Deve informar a quantidade funcionários/especialistas gerado na folha.

Deve permitir visualizar a folha contendo no mínimo: nome do funcionário/especialista, número de registro do funcionário, unidade, setor, cargo, telefone.

Deve permitir cadastrar e visualizar as ocorrências na folha por funcionário/especialista contendo no mínimo: nome do funcionário/especialista, unidade, mês e ano de frequência, adicional noturno, hora extra, gratificações, plantão, campanha, fiscalização, atrasos, eventos, observação.

Deve permitir alterar e excluir ocorrência cadastradas erroneamente.

Deve permitir cadastrar e visualizar as licença na folha por funcionário/especialista contendo no mínimo: data de início da licença, data final da licença, número de dias da licença, tipo da licença.

Deve permitir alterar e excluir licenças cadastradas erroneamente.

Deve permitir cadastrar e visualizar as faltas na folha por funcionário/especialista contendo no mínimo: data da falta, tipo da falta, observação.

Deve permitir alterar e excluir faltas cadastradas erroneamente.

Deve permitir cadastrar faltas em meio período.

Deve permitir gerar declaração de falta abonada.

Deve bloquear e/ou alertar quando o total de faltas atingiu o limite permitido.

Deve permitir cadastrar e visualizar as férias contendo no mínimo: período aquisitivo, data de inicio do gozo, número de dias, data de final do gozo, data do retorno ao trabalho, observação.

Deve permitir alterar e excluir férias registradas erroneamente.

Deve gerar aviso de férias contendo no mínimo: data do aviso, período aquisitivo, período de gozo, data de retorno ao trabalho, observação, campo para o coordenador assinar, campo para o funcionário assinar, data da impressão.

Deve permitir registrar ocorrências do funcionário/especialista contendo a data e a discrição da ocorrência.

Deve permitir visualizar todos os dados cadastrais do funcionário/especialista.

Deve gerar relatório de todas ocorrências por funcionário/especialista contendo no mínimo: nome do funcionário, unidade, descrição e código das ocorrências, período aquisitivo de férias, período de gozo de férias, data de retorno ao trabalho, número de dias de férias, observação das férias, descrição da licença, período da licença, discrição das faltas, data das faltas, data da impressão.

Deve permitir que os lançamentos de ocorrências, faltas e licenças, possam ser realizada de forma descentralizada.

Deve permitir que o departamento de RH visualize e registre ocorrências de todos os funcionários/especialistas da rede.

Deve permitir que as unidades visualizem e registrem ocorrências somente dos funcionários/especialistas da unidade de sua responsabilidade.

Deve permitir finalizar folhas contendo no mínimo: unidade, período de frequência.

Deve permitir gerar folhas em períodos retroativos.

Deve permitir gerar arquivo exportação a ser utilizado pelo RH da prefeitura.

Deve gerar listagem de usuários do sistema contendo no mínimo: unidade, setor, cargo, especialidade, vinculo, status, nome do funcionário, quantidade total de funcionários/especialistas. 
 

Deve gerar relatório de férias contendo no mínimo: período, unidade, cargo, nome do funcionário/especialista, número de registro, período de aquisitivo, período de gozo, número de dias.

Deve gerar listagem de ocorrência contendo no mínimo: unidade, setor, cargo, vinculo, nome do paciente, status, data do status, data de admissão.

Deve gerar relatório de ocorrência por funcionário/especialista contendo no mínimo: período, unidade, funcionário/especialista, tipo de licença, período da licença, número de dias de licença, observação da licença, tipo de falta, data da falta, observação da falta, período de férias, número de dias em férias, observação de férias, descrição da ocorrência, data da ocorrência.

Deve gerar relatório de ponto contendo no mínimo: período, unidade, cargo, funcionário/especialista, número de registro, descrição das ocorrências, descrição de faltas, descrição de licenças, período de licença, data das faltas.

Deve gerar relatório de usuários do sistema contendo no mínimo:  unidade, setor, vinculo, cargo, CBO, status, nome do funcionário/especialista, número de registro, data de admissão.

Deve gerar relatório de PGI contendo no mínimo: unidade, setor, cargo, status, nome do funcionário/especialista, número de registro, valor do PGI por funcionário.

ANEXO I - E

RECURSOS HUMANOS DO PROJETO

1. RECURSOS HUMANOS DO PROJETO:

Consiste na disponibilização de equipe técnica in loco especializada para a execução das atividades dos seguintes serviços: 

a) Gestão de Implantação.

b) Gestão Pós Implantação.

1.1. Neste olhar se faz obrigatório as seguintes definições:

1.1.1. A Contratada deverá disponibilizar minimamente a seguinte equipe para execução das atividades dos serviços acima caracterizados:
1.1.1.1. Equipe técnica especializada no  gerenciamento do projeto (contrato) tendo sua orientação funcional e prática estruturada pelas melhores práticas em gerenciamento de projetos segundo dispõe o PMBOK do Instituto de Gerenciamento de Projeto – PMI ou similar. 

Atribuições: Terá por finalidade realizar auditoria do projeto, dos serviços em todas as fases da metodologia, capacitação para equipe in loco, suporte e reuniões participativas com a Gerência do Projeto da Contratada e da Contratante, estabelecendo comunicação transparente e objetiva com as partes interessadas desta municipalidade

1.1.1.2. Serviço técnico especializado para o Gerenciamento do Projeto e seus serviços. 

Atribuições: Caberá ao gerente de projeto coordenar e estabelecer comunicação transparente e objetiva com a equipe gestora do contrato (Contratada) e o Gerente de Projeto da Contratante, coordenando as diretrizes estabelecidas no plano de gestão de implantação e gestão pós implantação:

a) O Gerente de Projeto é o profissional presencial responsável pelo projeto por parte da Contratada. 

b) A coordenação dos trabalhos deverá estar orientada pelas melhores práticas em gerenciamento de projetos segundo dispõe o PMBOK do Instituto de Gerenciamento de Projeto – PMI ou similar.

c) Mínimo de: Um (01) profissional alocado para este serviço no regime de trabalho: 16 horas mensal.

1.1.1.3. Serviço técnico de consultores especializados para execução prática da gestão da implantação e gestão pós implantação. 

Atribuições: Caberá aos consultores estabelecer comunicação transparente e objetiva com o o gerente de projeto da Contratada e executar as atividades estabelecidas no plano de gestão de implantação e gestão pós implantação.

a) Os Consultores são os profissionais presencial responsáveis pela condução prática do projeto por parte da Contratada. 

b) A condução prática dos trabalhos deverá estar orientada pelas melhores práticas em gerenciamento de projetos segundo dispõe o PMBOK do Instituto de Gerenciamento de Projeto – PMI ou similar.
c) Mínimo de: Um (01) profissionais alocados para este serviço no regime de trabalho: 06 horas diárias nos dias de funcionamento entre segunda a sexta-feira.

1.2. A Contratante disponibilizará seu Gerente de Projetos em regime “full-time” para administrar o escopo contratado nos moldes das melhores práticas de gestão em projetos sendo o profissional presencial responsável pelo projeto por parte da Contratante, com as seguintes atribuições:
a) Planejar o projeto em conjunto com a contratada.

b) Monitorar o andamento do projeto quanto ao escopo, tempo, qualidade, riscos, comunicação e controle integrado de mudanças do projeto.

c) Atuar como principal elo de comunicação entre a contratante e a contratada em assuntos relativos ao projeto.

d) Ser responsável pela geração, coleta, distribuição e armazenamento das informações do projeto.

e) Registrar, acompanhar e controlar as ações pendentes do projeto.

f) Coordenar reuniões com as áreas envolvidas (para execução do projeto).

g) Definir ações de contenção e/ou corretivas para desvios do projeto, dentro do seu limite de competência.

h) Manter todos os envolvidos do projeto alinhados, tanto no âmbito técnico como no âmbito comportamental.

i) Coordenar as ações para que os objetivos do projeto sejam alcançados.

j) Aconselhar, apoiar e incentivar, técnica e comportamental, os demais profissionais das áreas envolvidas para cumprimento das atividades do projeto.

k) Disponibilizar profissionais para a execução de atividades do projeto, conforme cronograma.

l) Avaliar os resultados operacionais.

m) Aprovar a realização de atividades do projeto, inclusive os relatórios produzidos no trabalho diário.

n) Acompanhar e gerenciar atividades do projeto do ponto de vista da Contratante.

o) Acompanhar e controlar as ações pendentes do projeto do ponto de vista do projeto.

p) Definir o(s) responsável(is) pelos cadastros no sistema, bem como realizar as validações correspondentes.

q) Garantir a disponibilidade de infraestrutura necessária para: 1) o serviço técnico, 2) a realização de treinamentos, 3) operação do sistema segundo a infraestrutura técnica apresentada pela Contratada.

r) Acompanhar e garantir a participação dos envolvidos em treinamentos a serem programados.

s) Delegar situações para tomadas de decisão e aprovações de documentação do projeto, havendo a necessidade.

t) Auxiliar o gerente de projetos da contratada e sua equipe no acesso às áreas envolvidas ao projeto.

u) Aprovar os produtos/entregas do projeto.

v) Manter todos os envolvidos do projeto alinhados, tanto no âmbito técnico como no âmbito comportamental.

1.2.1. Será disponibilizado ainda recursos humanos necessários para compor a equipe técnica com enfoque na execução do rol das atividades e responsabilidades acima identificadas que estarão sob sua égide neste projeto. 

Para isso, a Contratada deverá justificar e apresentar a lista de recursos humanos necessários com suas respectivas responsabilidades em que a Contratante deverá possuir, devendo estar embasado pelas melhores práticas em gerenciamento de projetos segundo dispõe o PMBOK do Instituto de Gerenciamento de Projeto – PMI ou similar.
A estrutura de recursos humanos solicitada pela Contratada será objeto de análise e aprovação pela Contratante.

ANEXO I - F

MACRO CRONOGRAMA

O detalhamento do cronograma seguirá as regras do Plano de Gestão de Projeto juntamente com o Plano de Gestão Pós Implantação.

Abaixo segue as macros definições do cronograma de trabalho:

	ETAPAS
	MÊS

	
	1°
	2°
	3°
	4°
	5°
	6°
	7°
	8°
	9°
	10°
	11°
	12°

	Entrega do Plano de Gestão de Projeto
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Entrega do Plano de Gestão Pós Implantação
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Serviço de Implantação do sistema


	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	Serviço de Pós-Implantação do sistema


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Serviços Básicos do sistema
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


ANEXO I - G

PROVA DE CONCEITO

1. PROVA DE CONCEITO
A Prova de Conceito caracteriza-se pela criteriosa verificação técnica que a Contratante irá aplicar a Contratada com observância integral ao pleno atendimento do exigido por este termo de referência.

1.1. A Prova de Conceito compreende, obrigatoriamente, as seguintes atividades:

1.1.1. No mesmo dia e antes da homologação do certame a empresa detentora do menor preço será convidada a realizar a etapa de prova de conceito.

1.1.2. Constatado pela equipe técnica da Contratante que a empresa concluiu com êxito a etapa de prova de conceito o mesmo receberá a justa homologação para assinatura de contrato, mas constatado que a empresa não está integralmente em conformidade com as exigências técnicas definidas por este termo de referência (Anexo I) a mesma será desclassificada sendo habilitada a empresa classificada como segunda menor oferta para realização do mesmo procedimento e assim sucessivamente até o limite estabelecido por lei.

1.1.3. Para esta etapa de Prova de Conceito (além de apresentar os documentos solicitados pelo processo licitatório) a empresa deverá ainda em caráter obrigatório apresentar as declarações pertinentes ao pleno atendimento do exigido por este termo de referência. Tais documentos deverão constar no envelope: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

A equipe técnica da Contratante verificará nesta etapa prática se a empresa está em consonância (conformidade) técnica com as exigências estabelecidas por este termo de referência, com observância aos seguintes documentos:

a) APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA – (não obrigatório a apresentação desta declaração)

Consiste na visita facultativa da empresa interessada para que adquira pleno conhecimento da infraestrutura física e logística da rede municipal onde será operacionalizado o Sistema de Gestão da Saúde.

Após a visita será emitida a declaração de visita técnica em nome da empresa. A declaração a ser confeccionada pela Contratante conterá, minimamente, os seguintes elementos: 

i) Título – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
ii) Nº. Do edital de licitação.

iii) Corpo principal (1) - Atestamos que a empresa **Razão Social da empresa** , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o número: **número do CNPJ** e Inscrição Estadual número: **número da Inscrição Estadual ** , através de seu representante Sr(a) **nome**, CPF.: **CPF**, RG.: **RG** procedeu Visita Técnica, no dia **dia** do mês de **mês** do ano de **ano** no período de **hora inicial** H às **hora final** H, quando lhe foi apresentada e detalhada tecnicamente a infraestrutura física e operacional disponível por esta municipalidade para execução e do objeto do referido edital.

iv) Corpo principal (2) - A empresa **Razão Social da empresa** DECLARA, que puderam ser verificadas integralmente na Visita Técnica todas as condições do objeto licitado para fornecimento de seus itens, bem como as especificações do certame: a elaboração da proposta, as condições de habilitação, o julgamento e a comprovação técnica.

v) Corpo complementar - DECLARA AINDA que há total entendimento sobre as especificações contidas no Edital de licitação, além do que, tem total conhecimento dos requisitos técnicos contidos no Edital de licitação e todos os seus demais Anexos, e desta forma, está apta a elaborar corretamente a sua Proposta.

vi) Finalização - **Local e Data**, **Assinatura do Representante Municipal**, **Nome Completo** e **Identificação Funcional**  (Assinatura, Nome completo, Cargo ou Função do Servidor).

b) APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO REFERENTE A CONFORMIDADE DOS REQUISITOS DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA: APLICAÇÃO E BANCO DE DADOS

Consiste na apresentação documental em que a empresa se compromete a atender os requisitos de hospedagem do sistema do objeto deste Edital. A equipe técnica da Contratante verificará o atendimento do requisito de conformidade técnica com as exigências estabelecidas no item “1.5” do Anexo I - C no termo de referência (Anexo I).

A declaração a ser confeccionado pela empresa deverá conter, minimamente, os seguintes elementos:

i) Título -  DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS REQUISITOS DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA: APLICAÇÃO E BANCO DE DADOS.

ii) Nº. Do edital de licitação.

iii) Corpo principal (1) - ** A empresa ** Razão Social da empresa licitante **, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o número: ** número do CNPJ **, atesta que a empresa onde serão operacionalizados os serviços de hospedagem do sistema: aplicação e banco de dados (como ambiente primário de acesso) é ** Razão Social da empresa onde serão operacionalizados os serviços de Hospedagem** , a mesma encontra-se inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o número: ** número do CNPJ da empresa de Hospedagem**, com sede no endereço: **endereço completo da empresa de Hospedagem de Dados **.
iv) Corpo principal (2) - ** Atesta ainda que o funcionamento da infraestrutura do Datacenter é de nível mínimo SAS70 Tipo-II, ISO 27.001, TIER-III, conforme norma técnica ANSI/EIA/TIA 942 e está de acordo com as demais exigências, atendendo integralmente aos requisitos especificados no Item “1.5” do Anexo I - C conforme definido no termo de referência (Anexo I), comprometendo a conduzir a equipe técnica da Contratante às instalações físicas do Datacenter para diligência técnica presencial quando solicitado **.
v) Corpo complementar - ** Para a realização prática da apresentação do Sistema de Gestão da Saúde a empresa deverá informar o(s) IP(s) e URL(s) (link - endereço eletrônico domínio de acesso – Exemplo: www.sistemagestaodasaude.com.br) **.
vi) Finalização - Por ser verdade, firmo o presente, **Local e Data**, **Assinatura do Representante Autorizado**, **Nome Completo**,   RG.: **RG** e CPF.: **CPF** (Assinatura, Nome completo, Documento de Identidade e CPF).

vii) OBS -  ** Documento deverá estar contido em papel timbrado da própria empresa **.

c) APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO REFERENTE AOS ASPECTOS TECNOLÓGICOS DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE

Consiste na apresentação documental em que a empresa se compromete a atender os requisitos de aspectos tecnológicos do objeto deste Edital. A equipe técnica da Contratante verificará o atendimento do requisito de conformidade técnica com as exigências estabelecidas no item “1.1.” do Anexo I - D do termo de referência.

A declaração a ser confeccionada pela empresa deverá conter, minimamente, os seguintes elementos:

i) Título - DECLARAÇÃO DOS ASPECTOS TECNOLÓGICOS DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE

ii) Nº. Do edital de licitação.

iii) Corpo principal – Atestar: (1) linguagem e os componentes de programação do sistema aplicativo bem como seu versionamento, (2) sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) utilizado bem como seu versionamento. Devendo estar em conformidade com as exigências técnicas descritas no Item “1.1.” do Anexo I – D conforme definido no termo de referência (Anexo I).

iv) Finalização - Por ser verdade, firmo o presente, **Local e Data**, **Assinatura do Representante Autorizado**, **Nome Completo**,   RG.: **RG** e CPF.: **CPF** (Assinatura, Nome completo, Documento de Identidade e CPF).

v) OBS -  ** Documento deverá estar contido em papel timbrado da própria empresa **.

1.1.4. A empresa deverá demonstrar a comprovação técnica do Sistema de Gestão da Saúde que consiste no detalhamento tecnológico de atendimento dos requisitos constantes especificações do objeto deste Edital. A equipe técnica da Contratante verificará o atendimento do requisito de conformidade técnica com as exigências estabelecidas em todos os itens do Anexo I – D no termo de referência, com as seguintes observâncias:

a) A apresentação prática do Sistema será realizado nas dependências da Contratante.

b) Deverá ser utilizado computador da própria empresa licitante com sua devida conexão de internet banda larga.

c) Toda operacionalização prática do Sistema deverá ser apresentado unicamente via internet em ambiente externo, ou seja, ser demonstrado diretamente pelo link de acesso informado previamente pela Declaração de Disponibilidade de Datacenter conforme exigido pelo item “b)” do tópico “1.1.3.” do Anexo I – G.

d) Deverá o acesso ao sistema ser operacionalizado somente através de navegador (browser) de internet já preparado pela Contratante em seu computador, não sendo aceito o acesso ao sistema através de: (1) executáveis, (2) terminal services, (3) emuladores de terminal e (4) virtual machine.
e) A comprovação prática do Sistema consiste em realizar o acesso do sistema conforme exposto no item “b)” do tópico “1.1.3.” do Anexo I - G demonstrando conformidade técnica integral com as exigências estabelecidas nos itens “1.1.”, “1.2.”, 1.3.” e “1.4.” do Anexo I - D no termo de referência.

1.2. Equipe técnica para avaliação da prova de conceito

Para esta etapa de Prova de Conceito a Contratante irá disponibilizar sua equipe técnica composta por profissionais das seguintes áreas: (1) da Secretaria Municipal da Saúde (2) Tecnologia da Informação, desta municipalidade, para verificação técnica criteriosa em que a Contratada será submetida com observância integral ao pleno atendimento do exigido por este Edital.
1.3. Cronograma da prova de conceito

É de total responsabilidade da empresa que o seu apresentador credenciado organize-se de modo a realizar a apresentação dentro do prazo máximo de 04 horas podendo ser prorrogado a critério da equipe técnica desta municipalidade.
ANEXO II – Modelo para proposta
	PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. _____/2015

	DATA E HORARIO DA ABERTURA E ENCERRAMENTO:

	FORNECEDOR:

	ENDEREÇO:

	MUNICIPIO:
	U.F.:
	TELEFONE:

	CNPJ N°
	INSCRIÇÃO ESTADUAL N°
	NOME P/ CONTATO:


OBJETO: Contratação de empresa especializada no licenciamento de uso de (software) sistema de gestão informatizado para a rede municipal da saúde com: método de implantação e pós-implantação orientados pelas melhores práticas em gerenciamento de projetos segundo dispõe o PMBOK do Instituto de Gerenciamento de Projetos – PMI ou similar, manutenção, suporte técnico, desenvolvimento de software e disponibilização de Datacenter profissional.
	
	 
	 
	MESES x VALOR

	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	REGRA DO PROJETO
	1°
	2°
	3°
	4°
	5°
	6°
	7°
	8°
	9°
	10°
	11°
	12°

	1
	Serviço da Gestão de Implantação do Sistema
	09 meses iniciais
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 
	 
	 

	2
	Serviço da Gestão de Pós Implantação do Sistema
	do 10° mês ao 12° mês
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   

	3
	Serviços Básicos do Sistema
	12 meses
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   

	VALOR TOTAL DE CADA MÊS
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   

	 
	 
	 
	VALOR GLOBAL PARA 12 MESES

	 
	 
	 
	R$   -

	 
	 
	 
	( ........................VALOR POR EXTENSO........................ )


Prezados Senhores, após analisarmos as condições estabelecidas nesta licitação, declaramos estar de acordo com o objeto e seus anexos e propomos executar plenamente a todos os requisitos obrigatórios constantes no termo de referência, sob nossa integral responsabilidade, de acordo com os valores ofertados abaixo:

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (12 meses): R$ ____________ (.................por extenso)

Validade da proposta de 60 dias. (Conforme edital).

Cronograma de trabalho (prazo): Conforme memorial descritivo.

Local para entrega dos serviços: Conforme memorial descritivo.

Dados bancários: _____________________________________

Mococa, ..... de .................de 2015

__________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da licitante)

R.G................./Cargo....................

OBS: utilizar timbre da empresa ou Carimbo com CNPJ da empresa.

ANEXO  III
Modelo referencial de instrumento de credenciamento

(papel timbrado da licitante)

Pelo presente instrumento, a empresa ......, C.N.P.J. ........... com sede na........, através de seu representante legal infra-assinado, credencia Sr. ........., portador da cédula de identidade nº ......... , expedida pela SSP/SP, outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na sessão pública do Pregão nº _____/2015, em especial ara formular lances verbais e para interpor recursos ou deles desistir.

local e data
_________________________________________
(Representante(s) legal(is) com carimbo da licitante.)
Obs.: Modelo de Declaração a ser utilizada. Usar papel timbrado da empresa ou carimbar com o CNPJ.)

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/2015
(A ser entregue juntamente com os envelopes (FORA DOS ENVELOPES), podendo ser preenchida e assinada na sessão pública do pregão)

A empresa ___________________________________________________, com sede à ____________________________, nº_____, bairro______________________, na cidade de ___________________, Estado de ______________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _________________________, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)_____________________________, cargo__________________________, portador(a) do CPF Nº_________________ e do RG nº_________________, declara sob as penas da lei e as previstas no pregão em epígrafe, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos integrantes do envelope nº 02, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação nesse pregão.  (Ressalvada a situação de ME/EPP- Vide “nota” abaixo).

________________________ de ________________________de 2015.

(Local)                                    (dia)                       (Mês)

_____________________________________

(Representante(s) legal(is) com carimbo da licitante).

[image: image2.png]



ANEXO V

Obs.: Modelo de Declaração a ser utilizada. Usar papel timbrado da empresa ou carimbar com o CNPJ.

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXII DO ARTIGO 7º DA  CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Ref.: Pregão Presencial nº ____/2015
(nome do licitante) declara a quem possa interessar, sob as penas da lei, que:

Para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1.999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Mococa, ....... de .................. de 2015

_____________________________________

(Representante(s) legal(is) com carimbo da licitante).

Obs.: Modelo de Declaração a ser utilizada. Usar papel timbrado da empresa ou carimbar com o CNPJ.
ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA (ME) E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
Esta declaração deve ser entregue ao pregoeiro e equipe de apoio juntamente com os envelopes (APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES)
(A ausência desta declaração impedirá a identificação da licitante como beneficiária do tratamento favorecido e diferenciado a que se refere os artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006)

Ref.: Pregão Presencial nº _____/2015

A empresa ___________________________________________________, com sede à ____________________________, nº_____, bairro______________________, na cidade de ___________________, Estado de ______________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _________________________, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)_____________________________, cargo__________________________, portador(a) do CPF Nº_________________ e do RG nº_________________, DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e penas previstas no edital, ser uma .........(Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte) nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate  e de obter prazo para a comprovação da regularidade fiscal no âmbito e nos termos do referido pregão. 

Mococa, ....... de .................. de 2015

_________________________________________
(Representante(s) legal(is) com carimbo da licitante).

Obs.: Modelo de Declaração a ser utilizada. Usar papel timbrado da empresa ou carimbar com o CNPJ.)

ANEXO VII – Termo de ciência e notificação

INSTRUÇÃO Nº 01 e 02/2004

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAÇÃO

MUNICIPIO de MOCOCA

Órgão e Entidade: Prefeitura Municipal de Mococa

Contrato nº .............................................

Objeto: ....................................................       

Contratante: Prefeitura Municipal de Mococa

Contratada: ...............................................   

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do  Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS  para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Mococa, __ de  _________________ de 2015

________________________________

MARIA EDNA GOMES MAZIERO

Prefeita Municipal

________________________________

Contratante

ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO QUE O MUNICÍPIO DE MOCOCA CELEBRA COM A EMPRESA...................... 

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, neste ato representada por sua Prefeita Municipal ....................................., brasileira,  portadora do RG Nº .......... e do CPF Nº ............, residente e domiciliada nesta cidade de Mococa à ......................................... – Mococa SP, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado, a empresa ....................................................., firma estabelecida à ...................................., inscrita no CNPJ/MF sob o   Nº ........................... e Inscrição Estadual Nº ..........................., representada neste ato por ........................................,  portador do CPF Nº ............................., ......................, residente e domiciliado à ..............................................., doravante denominado CONTRATADO, tem entre si certo e ajustado o presente contrato para fornecimento de cestas básicas conforme cláusulas e condições a seguir transcritas:

 
CLÁUSULA PRIMEIRA:
DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS


1.1. Constitui o objeto do presente contrato no licenciamento de uso de (software) sistema de gestão informatizado para a rede municipal da saúde com método de implantação e pós-implantação orientados pelas melhores práticas em gerenciamento de projetos segundo dispõe o PMBOK do Instituto de Gerenciamento de Projetos – PMI ou similar, manutenção, suporte técnico, desenvolvimento de software e disponibilização de Datacenter profissional, para atendimento ao Departamento Municipal de Saúde, conforme especificações técnicas contidas no Anexo I (Termo de Referência) do Edital do PROCESSO Nº ______/2015 PREGÃO PRESENCIAL N.º _____/2015 que passa a fazer parte integrante do presente contrato como se transcritos fossem.
 
CLÁUSULA SEGUNDA:
DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO


2.1 O valor total do objeto do presente instrumento é de R$ ... (...).


2.2. Os valores unitários são de: R$ ...(...), constantes da proposta vencedora às Fls .... do PREGÃO PRESENCIAL N.º _____/2015.

2.3. O valor total está distribuído nos seguintes serviços:
	 
	 
	 
	MESES x VALOR

	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	REGRA DO PROJETO
	1°
	2°
	3°
	4°
	5°
	6°
	7°
	8°
	9°
	10°
	11°
	12°

	1
	Serviço da Gestão de Implantação do Sistema
	09 meses iniciais
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 
	 
	 

	2
	Serviço da Gestão de Pós Implantação do Sistema
	do 10° mês ao 12° mês
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   

	3
	Serviços Básicos do Sistema
	12 meses
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   

	VALOR TOTAL DE CADA MÊS
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   
	 R$ -   

	 
	 
	 
	VALOR GLOBAL PARA 12 MESES

	 
	 
	 
	R$   -

	 
	 
	 
	( ........................VALOR POR EXTENSO........................ )


CLÁUSULA TERCEIRA:
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

 

3.1. Os prazos e condições de execução dos serviços serão os seguintes:



1) – Serviço de implantação em 09 meses contados a partir da assinatura do contrato;


2) – Serviço de pós-implantação do 10° ao 12° mês contados a partir da assinatura do contrato;
3) – Serviço Básicos do sistema será mensal contados a partir da assinatura do contrato;

3.2. Os serviços de Pós-Implantação e Serviços Básicos do Sistema poderão ser prorrogados, a critério das partes, nos limites estabelecidos na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações. Em havendo prorrogação, o preço será reajustado anualmente com base na variação do IPC da Fipe / IGP-M ou outro índice que venha a substituí-lo, tendo como referência o mês de apresentação da proposta.
CLÁUSULA QUARTA: DAS PENALIDADES



4.1 Em caso de inexecução parcial do ajustado a CONTRATADA estará sujeita ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento), e no caso de inexecução total do ajustado estará sujeita ao pagamento de multa correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do valor dos serviços não executados.



4.2 Em caso de atraso na execução dos serviços relativos aos prazos previstos, estará a CONTRATADA sujeita a multa de 01% (um por cento) ao dia, sobre o valor total da contratação.

CLÁUSULA QUINTA: DAS RESPONSABILIDADES



5.1. A CONTRATADA é a única responsável em qualquer caso, por dano ou prejuízo que eventualmente possa causar a terceiros, em decorrência dos serviços contratados, sem qualquer responsabilidade ou ônus para o CONTRATANTE pelo ressarcimento ou indenização devidos.



5.2. A CONTRATADA é responsável integralmente para com a execução do objeto do presente contrato, nos termos do Código Civil Brasileiro, sendo que a presença da fiscalização do CONTRATANTE, não diminui ou exclui essa responsabilidade.



5.3. É de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os equipamentos necessários para a execução dos serviços.



5.4. Correrá por conta da CONTRATADA:

1) Exclusivamente, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência da contratação dos serviços, objeto do presente.

2) As contribuições devidas à Seguridade Social.

3) Exclusivamente, todos os encargos trabalhistas, taxas, prêmios de seguros e de acidentes de trabalho.

 
CLÁUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO



6.1. O CONTRATANTE nomeará seu Gerente de Projeto e equipe, de preferência integrante do Departamento Municipal de Saúde, para dirigir e acompanhar os trabalhos, a fim de assegurar a perfeita execução dos serviços de conformidade com as condições deste instrumento.
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO


7.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, a critério do CONTRATANTE, a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na Lei Federal n. 8.666/93, especialmente nos seus artigos n. 78, 79 e 80, com seus respectivos incisos.

CLÁUSULA OITAVA: DA MANUTENÇÃO DAS EXIGÊNCIAS



8.1. Fica a CONTRATADA com a obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas e apresentadas na licitação.

 
CLÁUSULA NONA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes do pagamento e elaboração deste instrumento correrão por conta do CONTRATANTE, prevista no orçamento do Departamento de Saúde (3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica) do exercício de 2015/2016.

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



10.1 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em partes, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

                       10.2. Será rejeitado, pelo CONTRATANTE, o fornecimento dos serviços com especificações diferentes das constantes da proposta vencedora e Anexo I do Edital que faz parte do PREGÃO PRESENCIAL n.º ____/2015.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO



11.1. O presente instrumento vincula-se à Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 4.387/06 e à Lei Federal n.º 8.666/93, modificada pelas Leis Federais n.º 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, e ao processo de licitação – PREGÃO PRESENCIAL n.º ____/2015, fazendo, portanto, parte integrante do mesmo.



11.2. Aos casos omissos, aplicar-se-á a Lei supracitada e, subsidiariamente o Código Civil.

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA



12.1. O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério das partes, até o limite estabelecido na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações.

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO



13.1. As partes signatárias do presente instrumento elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro e Comarca de Mococa, para dirimir dúvidas, omissões e litígios oriundos da execução do que ora pactua-se.


13.2. E assim, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento de contrato, perante duas testemunhas abaixo assinadas, para um único e só fim de direito.

Mococa, ..... de ........................ de 2015
__________________________________
MARIA EDNA GOMES MAZIERO

Contratante

________________________

Contratada
Testemunhas:

1) nome:

2) nome:

Nota: Na hipótese da licitante ser uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sugere-se substituir a parte da declaração em destaque pelo seguinte..... 





......que cumpre plenamente os requisitos de Habilitação jurídica, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira. 








PAGE  
1

[image: image3.png]


_976941332

